合同编号：

黑龙江八一农垦大学基础教学实验楼建设项目之

电缆电线买卖合同

甲方(甲方)：中建一局集团建设发展有限公司    签订地点：

乙方(乙方)：                                签订时间：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及 黑龙江 省、 大庆  市相关法规、规定，并结合工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，买、卖双方就甲方 黑龙江八一农垦大学基础教学实验楼建设项目（以下简称本工程）所需  电缆电线  （以下简称产品）的买卖事宜，本着长期合作、互惠互利、协商一致、规范供货的原则，双方签订本合同，以共同遵守。

# 第一条：乙方身份类别

## 1.1 乙方属于●一般纳税人○小规模纳税人○其他

## 1.2 乙方适用税率○3%   ●13%

## 1.3 乙方应向甲方提供适用税率/征收率为13%的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目。因乙方发票问题（包括开错、假发票、未及时提交甲方），造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。

# 第二条：产品名称、型号、数量以及合同价款

2.1合同总价（含增值税）暂定为人民币X元（人民币大写：           元整）。其中，不含税价款为X元，增值税为X元。

2.2产品基本情况：

①产品名称：

②生产单位：

③生产地：

④品牌：

2.3产品规格、单位、数量、单价等

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 不含税单价（元） | 增值税额 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

2.4合同价格说明：本合同固定综合单价为加工后成品产品运至工地甲方指定地点的落地价格，已包括但不仅限于：产品本身价格、包装费、运费（双程）、装卸费、试验检验费、保险费、税金（包括关税、增值税等）、资料费、调试费等乙方履行本合同规定项下的全部义务所应收取的全部费用。此固定综合单价在合同履约期内不因市场价的波动而进行调整。

2.5本合同综合单价执行下述第 （1） 种方式：

（1）固定综合单价。即在本合同履约期内综合单价不因市场价格的波动而进行任何调整。

（2）可调综合单价。即在合同履约过程中铜价按照双方约定的原则进行调整，但除铜价以外的其它费用包括但不限于辅材、人工、税金、利润等均不得调整。

2.6甲方若有特别要求增、减供货产品时，乙方需无条件按甲方要求的进场计划单及时供货，且不得以此为由向甲方提出任何额外费用要求和索赔。增、减的产品交货时间按本合同约定交货时间执行，增、减的产品单价按本合同固定综合单价计取。

2.7合同数量计量规则：最终结算数量以验收合格后甲方书面确认的实际供货数量为准。

第三条：付款及结算

3.1 付款流程：乙方供货满足本合同约定的付款节点及付款条件后，在乙方无违约情况的前提下，由乙方书面向甲方申请，经甲方书面确认后，甲方按本合同约定付款方式进行支付。

3.2乙方按合同约定的时间将物资送至甲方指定地点，在物资进场经双方现场人员验货确认后五天内，乙方向甲方开具已验货物资全额的、符合1.3条要求的增值税发票，甲方确认乙方开具的增值税发票无误后，依据乙方开具增值税发票额度在甲方业务平台进行“物资进场信息”录入。乙方未能按甲方要求提供增值税发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。

3.3乙方提供的 电缆电线 实际未使用的部分，由甲方按销售原价退回予乙方，乙方开具红字增值税发票给甲方；退回部分款项直接冲减乙方销售物资的应收款。

3.4甲方收到乙方最后一次款项相对应的增值税发票时，应待甲方确认乙方已全额缴税、且到甲乙双方原合同约定的最终付款时间后一个月内，方可支付尾款。（提供专票时需要本条）

3.5付款：

以下所有款项的支付前提均是是甲方已经收到业主（建设单位）支付的相应部分款项，此条款是双方签订本合同的最基本前提，乙方承诺不得以任何理由，包括但不限于合同付款期限约定不清、乙方无法知悉业主方是否已经支付相应部分款项等理由要求对此前提条件进行否定或变更。

3.5.1付款比例：

1）本合同无预付款。

2）到货款：在买方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下合同项下全部产品均已经到达施工现场、并在全部产品通过进场四方验收合格后30日内，买方向卖方支付所到货物总额的 70%的作为到货款。

3）调试款：在买方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下、全部产品安装完毕、且绝缘摇测合格、系统通电试运行、通过工程竣工验收后30日内，买方向卖方支付至结算总价的80%。

4）结算款：在甲方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下，双方办理完结算后两个月内，甲方向乙方支付至结算总额的95%。

5）保修金：结算总额的5%（不低于5%）为保修金。在整体工程通过四方竣工验收24个月后（以竣工验收报告日期为准起计），且买方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项后一次性无息支付。

6）如有超过合同价部分，买卖双方需另行签订补充协议，并在补充协议中约定超出部分的货款的支付比例。

3.5.2在乙方申请付款时需提供以下资料和单据：项目提供的《物资付款单》、《电缆电线数量确认单》（或《实际完成工程量单》）、《验收单》、发票、银行帐号证明。对于因乙方不能完整提供以上文件而造成的延期付款由乙方负责。

3.5.3发票的提供

3.5.3.1每月甲方在支付乙方供货款前，乙方应按合同约定向甲方提供发票和最近一期的纳税申报表。

3.5.3.2乙方与甲方办理完结算手续30天内，乙方向甲方开具累计额度为结算价与已开票数差额部分的、符合合同约定的增值税发票，并配合提供相关结算说明；保修期满后，甲方向乙方支付余款，乙方无需向甲方开具该部分的增值税发票。

3.5.3.3乙方未能按甲方要求提供增值税发票的，甲方将不会向乙方支付相应供货款，如过程中乙方延期提供增值税发票的，应承担延期提供增值税当期供货款（含增值税）10%的违约金。

3.5.3.4未经甲方允许，乙方自行作废或冲红已提交给甲方的增值税发票或拒不缴纳税款的，由乙方无条件更换发票和提供已缴税证明，并承担甲方税金损失和支付甲方票面金额10%的违约金，从下一期付款金额中扣除；同时，甲方将暂停支付乙方款项，并保留对乙方法律责任的追究。

3.5.3.5若上条情况出现3次（含3次）以上，甲方将乙方列为不合格供方。

3.5.3.6甲方支付尾款前，必须同时满足以下条件：

（1）乙方按结算额足额提供增值税发票；

（2）甲方确认发票合规且认证通过；

（3）甲方已足额扣除此前因乙方自行作废发票或冲红导致的违约金；

（4）乙方提供开具给甲方的发票已全额缴税的证明。

3.6付款方式：本合同所有款项应以票据方式支付。汇款方式支付应汇至乙方在合同中指定的户名、帐号内；支票支付必须在票据中注明乙方为收款人；对于因乙方不能完整提供以上文件而造成的延期付款由乙方负责，否则后果由责任方自负。

3.7结算

3.7.1买卖双方需在项目通过竣工验收后三个月内，按照甲方要求及时办理本合同的结算事宜。如不能如期办理书面结算手续的，甲方有权不支付后续相关款项。

3.7.2针对本合同结算文件须经本合同的双方签约人（或本合同内明确有权限的人员）共同签字认可并加盖与本合同相同的印章、相同的签署人签认方可视为结算书。其他人员签署的结算文件无效。

3.7.3本合同实际供货产品合同总价（结算总价）＝合同约定的供货规格及数量（实际到场经甲方书面验收合格且最终用于工程的确认数量）×规格型号范围内产品的固定综合单价。

3.7.4不论何种原因，当甲方与建设单位所签订的合同范围发生变化时，甲方有权根据需要调整乙方的供货范围及数量。如因设计变更造成产品规格参数发生变化，可能导致乙方的成本有所增加或减少时，乙方应无条件的先行予以变更，所增加或减少的产品费用双方另行协商解决。对于上述原因造成的变更乙方同意无条件接受，且不得因此向甲方提出任何索赔；如因乙方未能按照甲方要求进行变更而造成的工期延误带来的损失均由乙方承担，且甲方保留由此向乙方进一步索赔的权力。

3.7.5因3.7.4条款中所述原因造成部分到场且通过验收的货物最终不能用于工程需办理退货时,乙方应按甲方项目经理部相关规定和要求及时办理退货、清场事宜，并由乙方自行承担因退货产生的装卸、运输等费用,且乙方不得因此向甲方提出额外费用要求及索赔。

3.8乙方应有一定的资金筹措能力，如因甲方暂时未收到业主（建设单位）工程款，乙方应同意暂缓支付货款。本条款对付款的限制性约束是本合同得以签订的前提，合同双方对此约定具有共识，是属于双方真实的意思表示。乙方不得以对此条款没有足够的理解等原因在合同履行过程中对甲方未能依据约定进行付款提出质疑、拒绝供货、索赔或和法律上的要求。

第四条：技术标准及质量要求

4.1产品技术标准：满足国家、行业及地方标准。

4.1.1施工图纸设计要求：满足业主、设计及监理要求。

4.1.2 国家标准/行业标准/企业标准：

| GB/T 3956-2008 | 电缆的导体 |
| --- | --- |
| GB/T 2952-2008 | 电缆外护层 |
| GB/T 5013-2008 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 |
| GB/T 5023-2008 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 |
| GB/T 12706-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 |
| GB/T 12976-2008 | 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 |
| GB/T 9330-2008 | 塑料绝缘控制电缆 |
| GB/T 19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| GB/T 2951-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T 3048-2007 | 电线电缆性能燃烧试验方法 |
| GB/T 12666-2008 | 单根电线电缆燃烧试验方法 |
| GB/T 18380-2008 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| GB/T 19216-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 |
| GB/T 17651-1998 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 |
| GB/T 17650-1998 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 |
| GB/T 6995-2008 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T 3082-2002 | 铠装电缆用钢带 |
| GB/T 3082-2008 | 铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5％铝-混合稀土合金镀层低碳钢丝 |
| GB/T23309-2009 | 电缆屏蔽用铝镁合金线 |
| GB 50168-2006 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |

除此之外，成品电缆还应符合IEC60332-21中规定的耐火试验要求；IEC60332-3中规定的阻燃性能试验要求；IEC754中关于低烟无卤电缆的试验要求；IEC61034 电缆在特定条件下燃烧的密度试验要求；IEC60754和IEC61034中关于电缆绝缘材料和外护套材料要求；

4.1.3甲方项目经理部下达的有效的（需有项目经理部盖章，项目经理、商务经理、电气责任师签字）产品设计和加工图纸。

4.1.4除非特别指明，本合同所涉及的一切技术资料均应使用中文和法定计量单位。

#### 4.2产品质量要求：

#### 4.2.1产品必须是全新的、未使用过的、采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各方面符合相应工程的设计标准和施工规范要求。

4.3消防产品必须符合大庆市消防局的现行要求，保证通过消防验收。

4.4供方应保证对其提供的产品拥有完整和合法的所有权，不会导致产生诉讼或调查、处罚等类似程序。

第五条：包装、运输及随产品必附资料等

5.1乙方负责将标的物运到 大庆市高新区新风路5号黑龙江八一农垦大学校园内东侧 （项目现场具体地址）甲方指定地点的装卸和运输，乙方应选择合理的运输方式及适当的承运人，费用由乙方承担，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由乙方负责更换，因此产生的纠纷由乙方负责解决，因此导致的工期延误给甲方造成的损失由乙方全部承担。

5.2包装采用行业标准包装。包装必须坚固，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、锈蚀、质量下降由乙方负责按照甲方规定的时间并且在完全不影响甲方工程工期进展要求的前提下更换成合格全新产品或同意甲方扣减费用及赔偿甲方损失。更换货物所发生的费用及由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

5.3包装材料不回收。如乙方确需回收包装材料，甲方不保证包装材料的完好无损，乙方承担回收包装材料所需的一切费用。

5.4乙方按甲方要求提供有效期内的企业资质文件，包括不限于：企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、供方单位基础信息表。

5.5乙方按甲方要求必须在供货产品到达施工现场的同时提供下列完整资料：

1）产品说明书、产品合格证、出厂证明、检验报告及甲方报验及工程竣工所需的资料。进口产品还需提供报关单、商检证明、原产地证明。上述所证明性文件均需在有效期内。

2）货物清单及附件、备件明细表

3）产品样本

4) 试验报告，至少应包括：例行试验报告、型式试验报告、主要部件试验报告等出厂前的各种检验和试验纪录等。

5)原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）

6)其他供用户使用的必备资料

第六条：授权

6.1 甲方项目经理：       、商务经理：                、机电经理：       、

甲方收料负责人：

6.2 甲方项目经理部物资收料负责人负责           进场的签收。由甲方收料负责人及相应收料人至少两人共同签署的收货凭据（包括但不仅限于过磅单据、收料单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为甲方收到乙方所供应货物的数量、型号、规格、到场时间等的证明，而不作为甲方付款及结算的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价或合计等涉及价款的内容。甲方项目经理部除物资收料负责人外的其他任何人员签署的任何形式的收货凭据不作为标的物进场的依据。

6.3凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须经甲方项目经理部项目经理、商务经理共同签字确认并加盖甲方与本合同相同的印章。甲方项目经理部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。

6.4甲方项目经理部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。

6.5乙方已完全理解以上各款含义，对于乙方未遵守以上条款而导致的乙方无法结算、付款，由乙方自行承担责任。

6.6乙方现场负责人 ：     联系方式：          传真 ：       EMAIL:

第七条：交货时间、地点和方式

7.1乙方必须配合工程的需用材料计划，虽然此计划会在工程进行中不断修订，乙方仍须在修订后的计划时间内，以甲方可接受的次序方式，根据甲方的要求供应一切合同所需材料等。乙方不得将甲方所制定的工程材料需用计划的更改作为要求索赔的理由或延迟供货、合同价格变更等的理由。

7.2 乙方的员工应遵守工程当地政府、建设单位、甲方有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切法例及规定，并应遵守可能由当地政府颁布的有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。同时，乙方不得以不清楚工地现场的情况为借口而要求延长交货期限及索要费用。

7.3乙方应严格按照甲方发出的供货通知中要求的时间将合同项下约定的供货产品保持保量地运至交货地或具备交货条件。在具备交货条件时，乙方应在甲方发出进场通知后 DD 日历日内将货物运达交货地点。乙方发货前应及时通知甲方，以便甲方做好接货准备。乙方不得因甲方要求乙方延期交货而向甲方提出索赔。甲方可以选择通过电话、传真、电子邮件等方式向乙方发出供货通知、更换货物通知或退货通知等与供货相关事宜的通知，该等通知一经到达乙方在本合同中指定的传真号、电子邮件地址或乙方负责人，即视为乙方已经知悉全部通知内容。

7.4 乙方应严格按照订货单上产品的规格、数量、供货时间进行供货，乙方对超出供货需求量供应的产品承担相应费用和责任，包括但不限于进场、退场的运输、装卸、保管等及承担由此造成甲方的所有损失。

7.5 如因乙方原因（例如乙方未能按合同约定提供预付款保函、发票、收据等情况）造成甲方未能按合同约定支付合同款，生产供货周期仍以订货单下单之日起计算，不后延。

7.6 乙方送货送达地点：大庆市高新区新风路5号黑龙江八一农垦大学校园内东侧。

7.7 按甲方项目要求将货物送到现场指定地点卸货并码放整齐，保证堆放安全，否则甲方有权不予验收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

第八条：产品的落地、验收、检验标准、方法、地点及期限

8.1材料的落地。合同项下所有产品乙方均需运至甲方施工现场指定地点落地，落地前（含产品落地）的所有费用均已包含在合同价中。

根据产品的具体情况，双方在此约定选取以下两种方式进行落地：

①人力并借助有限工具可以落地的：甲方协调第三方（专业分包商）提供必需人力和有限工具协助乙方进行产品落地，但由此产生的所有费用均由乙方承担，费用数额由乙方自行和第三方协商后以现金方式支付。

②人力不能完成，需借助运输设备的：由乙方负责提供现场落地所需的汽车吊，所有费用均由乙方承担。

8.2  送货单（仅作为货物到场时间证明）：货到现场后，由甲方项目经理部物资负责人负责接收并在送货单上签字。甲方的签收仅是货物到场时间的证明，并不作为产品数量、产品合格及乙方凭此单据向甲方结算及索要货款的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价或合计等涉及价款的内容。

8.3验收单（仅作为货物外观质量证明）：产品到工地后，甲方组织业主、监理、乙方共同对合同产品进行外观验收，并按封样验收。产品到场乙方不组织现场验收或在进行现场验收时乙方不到场，又不及时通知甲方，甲方将自行组织现场验收，并视为乙方认同验收结果。在验收时如发现质量不合格产品，乙方应在 3 日历日内更换合格产品，乙方未按照规定日期更换的按照乙方违约条款处理。

8.4竣工验收：在进行工程整体竣工验收时，产品必须通过四方（建设单位、工程监理单位、工程设计单位和甲方）验收。

第九条；产品质量保证期限和保修

9.1乙方对产品的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起（以单位工程竣工验收证明书日期为准）不少于两年。保修期内，乙方应按照以下规定时间予以免费负责维修或更换，质量保修期的终止不能视为乙方对产品中存在的可能引起产品损坏的潜在缺陷所应付的责任的解除，乙方对纠正产品潜在的缺陷始终应负有责任。

（1）保修期内或竣工前，产品有质量缺陷，乙方必须在接到甲方或业主（建设单位）通知[24]小时内赶到现场进行解决。如遇重大事故，乙方接到通知应立即赶赴现场，在24小时内解决问题或提供替代方案。如乙方未能及时到场，甲方有权自行或委托第三方进行解决，由此产生的费用由乙方向甲方负责支付赔偿。

（2）对于乙方产品在合理使用期内（无论是否超过保修期），因产品本身质量问题导致用户或甲方遭受损失，乙方负有完全赔偿责任。

9.2若乙方不能及时履行本合同约定之售后、保修服务及其他乙方责任，甲方有权无需征得乙方同意将保修金用于产品修复，修复费用由乙方承担，甲方可在保修金中扣除此修复费用；如果修复费用超出保修金，超出部分费用仍由乙方承担，同时乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

## 第十条：售后服务

10.1安装指导：

  - 乙方免费负责配合甲方对产品进行指导安装、组装、就位等。

  - 乙方必须按甲方要求定期参加现场会议，积极配合甲方工作，圆满解决安装中的所有问题。

  - 若在安装过程中，由于乙方的原因造成建筑结构或其他产品的损坏，乙方须负责修理或赔偿损失。

10.2售后保修服务：

  - 乙方应在项目所在地区设有常驻维修机构，能及时处理产品所有保修服务，该服务必须是24小时全天候提供的，质保期内在接到甲方的保修通知后必须在 1 小时内予以答复， 12 小时内派技术人员免费对所供产品进行连续检修及更换，  24 小时内完全修理好。如相同问题连续 2 次维修还不能修好应免费更换新品。

  - 质保期内免费保修包括但不仅限于对所提供产品的常规检查等内容。当由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方须免费负责修理或更换。该维修机构须备有足够的备件产品，以满足本工程的维修需要。

  - 在质保期结束时，须由乙方会同甲方及当地相关政府部门对乙方所提供的产品进行一次全面的检查等，任何缺陷必须由乙方在甲方限定时限内完成，并得到甲方代表人认可，费用由乙方承担。在修理之后，乙方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。报告一式 2 份。

## 第十一条：附件、备件、消耗品和工具

无

## 第十二条：专利

乙方保证按本合同约定提供给甲方的产品的权利无任何瑕疵，包括产品的所有权及知识产权等权利均无任何瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或中国国家机关依法对产品进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按暂定合同总价的     %向甲方支付违约金，如违约金不足以抵偿甲方损失的，乙方还应赔偿相应的差额。

第十三条：违约责任

13.1乙方具有下列事由之一的，甲方可以单方全部解除合同或部分解除合同或终止合同，乙方已收款项全部无条件返还，乙方另需按所收款项总额或本合同总金额的100%赔偿甲方，甲方的损失额高过前述约定的则甲方有权继续要求乙方补足差额：

  - 乙方所提供的产品无法通过相关部门（如质监、监理、设计方、甲方及当地相关政府部门等）验收合格；

  - 在产品使用后发生因产品质量问题造成人员、财产受到损害的。

  - 乙方将本合同全部或部分转让的；

  - 未按本合同约定时间交货累计延误达10日历天；

  - 因产品质量未达到本合同第三条技术标准及质量要求和中国国家、地方政府相关部门的相关规范和要求，在甲方要求时间内无法更换或补充至甲方要求；

  - 甲方发现产品不能满足本合同约定的质量标准时，乙方未在甲方规定的要求及时间内完成整改的；

  - 在本合同履行过程中乙方漠视甲方、设计方指令的或未按甲方、设计方指令执行的；

  - 在本合同履行过程中，乙方未按甲方、设计方及时进行整改的；

  - 本合同约定甲方或乙方可解除合同的事由；

  - 其他法律规定可解除合同的事由。

如发生上述事项，甲方将解除或终止合同的意思表示（书面或传真）通知乙方后合同解除或终止。合同解除后乙方仍应承担上述因乙方原因而产生的违约金和因此给甲方造成的全部直接和间接经济损失。乙方在收到解除或终止合同的通知后应无条件配合甲方处理善后事宜；甲方因本条规定的事项行使权利所发生的合理费用，包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费等全部由乙方承担。

13.2乙方未能按合同规定的时间或订货单要求足额交货，每延误1日历天，乙方按人民币          元/日历天向甲方支付违约金，此违约金在应付货款中直接扣除。

13.3在产品加工交货、安装、使用过程中，甲方发现产品品质与合同内容有不符或产品有缺失时，有权向乙方提出，乙方无条件在甲方规定的期限内免费更换全部不合格产品和补齐缺失的产品，如乙方不能按期更换和补充，乙方按  0.2  万元人民币×天数（自甲方规定更换期限截止日至问题解决日止）向甲方支付赔偿金。如果乙方超过甲方规定期限十日历天仍不更换和补充的，甲方有权因乙方违约而解除合同。

13.4质保期内乙方未按合同履约，在甲方规定的时间内不能及时承担产品修复或修复不合格，每延误1日历天，乙方按人民币  0.1   万元/日历天向甲方支付赔偿金，累计延误七日历天后仍未解决，甲方可没收乙方的保修金，并将该款用于产品自行修复，如果该款仍不够用于产品修复的，甲方有权要求乙方补足差额。由此导致的一切损失由乙方承担。

13.5由于乙方原因造成甲方或第三方经济损失，乙方除负责采取补救措施、全部返还或免收直接受损失部分的合同价款外，如造成甲方或第三方的财产损失或人身损害的，乙方向甲方或第三方赔偿上述所有损失。甲方或第三方已垫付费用可向乙方双倍追偿。

13.6如果由于产品质量问题，引起工程事故，导致人员或财产损失的，乙方应承担相应的法律责任和经济责任，因此所导致的一切损失由乙方承担。

13.7如乙方的资质和所派遣从事本工程工作的人员资格不符合本工程要求的法定规定或不符合本合同约定，过错全部由乙方承担，每发生一次，乙方向甲方支付违约金    元/次，甲方除不予支付款项外，乙方须赔偿由此造成的甲方及使用单位的全部损失。

13.8在乙方收到甲方的索赔通知后10个日历日内不作出书面答复，应视为乙方同意甲方提出的一切索赔。

## 第十四条：不可抗力

14.1当因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间供需双方共同协商。

14.2不可抗力指买卖双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的事件。此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。不可抗力包括：

  - 地震、洪水、海啸、飓风、剧烈雷击等天灾；气象资料以中央气象台记录为准；

  - 战争、敌对行动、叛乱、暴动、军事政变、内战、暴乱、骚乱、游行示威；

  - 空中飞行物体坠落；

  - 音速或超音速飞行物或装置产生的压力波；

  - 国家重大庆典、国外政府首脑或国际政要到访、国家重大政治事件要求停工或进行各项管制而影响到的；

  - 由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。

14.3不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并根据本合同的约定处理。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，乙方应每隔3天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，空邮另一方。在取得甲方认可的情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。供需双方应采取很必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。如果不可抗力持续超过20天，甲方有权解除合同。

14.4因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：

  - 乙方人员伤亡由乙方自行负责，并由乙方承担相应费用；

  - 乙方机械产品等工具损坏及停工损失，由乙方自行承担；

  - 生产供货周期相应顺延。

14.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十五条：索赔

乙方供货产品不论在任何方面未能符合本合同、包括在本合同履行过程中双方签订的协议、文件、甲方发出的通知等的规定，均应由乙方负责，甲方可以选择按下列方式向乙方索赔，乙方应按甲方的选择方式承担责任：

15.1同意甲方退货并将退货金额以成交原币偿还甲方并承担由此发生的一切损失和费用；

15.2按照货物的疵劣、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值；

15.3调换成全新且符合本合同规定的规格、质量和性能的产品，乙方并承担因此面产生的一切费用和甲方遭受的一切损失和费用。对调换的货物乙方仍负有本合同规定的质量义务。

第十六条：合同争议的解决方式

本合同发生有关争议应通过友好协商解决，经协商未能达成协议时，提交 北京仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局。仲裁费用由败诉方负担。

第十七条：特别条款

17.1本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

17.2买卖双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任；

17.3乙方在产品交付前对产品的包装、标识、运输、装卸和码放等过程应符合职业安全卫生与环保的要求，并承担产品交付前的全部责任。

17.4安全基本条件：乙方必须保证对自身出入现场的人员车辆等进行安全交底，对因非甲方原因造成的安全事故承担全部责任。

第十八条：合同生效及其他

18.1本合同经买卖双方签章后生效。

18.2本工程产品采购的询价文件和报价文件均作为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力（相关或关联内容本合同内有清楚表达的，以本合同为准；本合同内所不包含而询价文件里有明确要求的，以询价文件和报价文件的相关内容为准）；优先解释顺序为本合同、报价文件、询价文件。

18.3任何针对本合同内容的变更必须由本合同的双方签约人签字认可并加盖与本合同相同的印章才可视为合同变更。

18.4本合同一式  4  份，甲方  3    份，乙方  1  份。

18.5本合同未尽事宜，买卖双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18.6本合同至合同约定内容全部履行完毕后自动失效。

18.7本合同解除的条件：除合同另有规定外按《合同法》执行。

| 甲方（盖章）：中建一局集团建设发展有限公司 | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托人： | 法定代表人或委托人： |
| 地址 ：北京市朝阳区望花路西里17# | 地址： |
| 开户银行 ： | 开户银行 ： |
| 帐号 ： | 帐号 ： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 联系电话： | 联系电话： |

日期：  年  月   日                      日期：    年     月     日