北京新一代互联网云计算产创基地项目之弱电电缆招标公告

为满足中建一局集团建设发展有限公司北京新一代互联网云计算产创基地项目的生产经营需要，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规的有关管理规定，北京新一代互联网云计算产创基地项目之弱电电缆招标，诚邀符合资格要求、能提供优质服务的国内供应商参加投标合作事宜。

一、招标时间情况说明：

本工程实行一次招标，施工计划周期按甲方要求。

二、工程概况：

工程名称：北京新一代互联网云计算产创基地项目

工程位置：北京市密云经济开发区科技路一号

工程规模：建筑面积17678.87㎡

三、招标范围、方式 及评标原则

1、范围:详情见招标清单。

2、方式：公开招标。

3、评标原则及依据：

3.1 原则：根据评标依据选择各方面能最大限度满足发包人要求的投标人中标。

3.2依据：

3.2.1 费用：合理最低价格；

3.2.2履约保证措施：投标方提供的完善的履约保证措施及其保证；

3.2.3质量：满足招标条件的要求，质量优良；

3.2.4投标方信誉：良好的企业信誉。

4.本合同以电子签约方式进行签约。

四、投标人应具备的资格条件

投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。代理人必须得到投标单位的授权。

投标单位需首先获得招标人的准入许可方能参与本次投标。

投标人必须具备（项目根据具体情况进行调整）：

1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、本次招标不接受联合体投标人(项目根据实际情况明确)。

3、本次招标拟选用三家及以上参与投标。

4、供货周期：因本项目工期短，所以对供货周期要求较高，供货周期为两天，且不定时不定量要货，请各包商报名时将此处运费及调货费用考虑进去。

5、付款比例：

1）本合同无预付款，为保证供货不间断，分供方注册资金应不小于3000万。

2）到货款：在甲方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下合同项下全部产品均已经到达施工现场、并在全部产品通过进场四方验收合格后30日内，甲方向乙方支付所到货物总额（含预付款）的70 %作为到货款。

3）调试款：在甲方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项的前提下、全部产品安装完毕、且通电试运行合格、通过工程竣工验收后30日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

4）保修金：结算总额的5%（不低于5%）为保修金。在整体工程通过四方竣工验收36个月后（以竣工验收报告日期为准起计），且甲方收到业主（建设单位）支付的相应部分款项后一次性无息支付。

5）如有超过合同价部分，买卖双方需另行签订补充协议，并在补充协议中约定超出部分的货款的支付比例。

五、供应商网络报名

1、网络报名：供应商登录云筑网（http://www.yzw.cn），填报企业相关资料，进行网络注册认证，获取账户密码后进行报名。

2、公开招标报名截止时间：以云筑网公布截止时间为准

六、招标文件的获取

经资格审查入围的供应商，经通知可直接登录云筑网（http://www.yzw.cn）自行下载招标文件及清单。

七、联系方式：

招标单位: 中建一局集团建设发展有限公司

联系人:   文工          联系电话: 17702904834

地 址：北京市密云经济开发区科技路一号

邮 编： 101500       电子邮箱: 1817361380@qq.com