长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程

招   标   文   件

项目编号：130824170154

工程编号：130824170154-001

招标人：承德金山岭生态文化旅游经济区管理处  （盖章）

招标代理机构：承德鑫正招投标代理有限责任公司 （盖章）

编制日期：2017年10月

总 目 录

招标公告

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 合同文件格式

第三章 技术规范

第四章 图纸

第五章 工程量清单

第六章 投标文件格式

第七章 评标办法和标准

长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程

招标公告

1.招标条件

本招标项目长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程已由滦平县行政审批局批准建设并核准了招标方案（核准号：滦招标核【2017】134号），在滦平县基本建设工程招标办公室备案。招标人(项目业主)为承德金山岭生态文化旅游经济区管理处，招标代理机构为承德鑫正招投标代理有限责任公司。建设资金来自财政资金。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。按照河北省住房和城乡建设厅文件（冀建法〔2015〕27号）本次招标采用资格后审方式。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程

2.2 建设地点：滦平县巴克什营镇。

2.3 主要建设内容及规模：本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km，电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基（详见设计文件及工程量清单）。

2.4计划工期：预计2017年11月28日开工，总工期30日历天。

2.5质量标准：合格

2.6标段划分：本工程施工总承包划分为1个标段。

2.7招标范围：本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km，电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基（详见设计文件及工程量清单），工程施工招标。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是独立法人单位，具有有效的法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且至少满足以下要求：

具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包叁级或以上资质；具有有效的安全生产许可证。

3.2投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，且未任职其他在建工程项目。

3.3投标人在人员、施工机械设备投入等方面满足本工程施工要求。

3.4外埠施工企业需办理进冀施工备案手续。

在投标报名前，河北省外投标企业需取得《进冀建筑业企业市场进入备案书》；中标后办理《进冀企业投标备案书》。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录“河北建设工程信息网http://www.hebgc.com”或滦平县公共资源交易服务平台 (http://lp.ggzyjyw.com/)下载相关招标文件等相关资料，并及时查看有无澄清或修改等资料。招标文件发售：不发售纸质版，只发售电子版，请投标人自行下载。

4.2招标文件每套售价 400.00 元，售后不退。

购买招标文件的费用由代理机构于开标当日现场收取，其收据作为投标人进场投标的必要条件。投标人应提早到达开标地点早作准备，因未能缴纳招标文件费而造成的后果由投标人自负。

4.3招标文件下载时间：2017年11月1日8时00分至2017年11月5日18时00分。

5、招标文件答疑

5.1要求：投标人在获得招标文件后，若对招标文件内容存在不解、疑问均可在报名成功后至投标人允许提问截止时间前登录河北省建设工程信息网该项目补遗栏进行提问，所提出的问题只能涉及本次招标项目，且提问内容不得透露投标企业基本信息。投标人提问泄露该企业基本信息的，招标人有权取消其投标资格。
投标人允许提问的时间：2017年11月1日8时00分至2017年11月6日18时00分。
招标人解答截止时间：2017年11月23日9时30分。 
    5.2招标人要求：招标人在答疑截止时间前（特殊情况可延长，视具体提问情况确定）对投标人提出的问题进行解答， 招标人解答截止时间：2017年11月23日9时30分，并将《答疑文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》在河北省建设工程信息网该项目补遗栏公布。
    5.3在线提疑在河北建设工程信息网通过招标文件电子版下载页面上提交，招标人答疑补遗在河北省建设工程信息网该项目补遗栏发布，投标人应及时查阅。未在规定时间提疑和查阅答疑、补遗文件的，所造成的投标影响和后果由投标人自行承担。
5.4答疑方式：网上答疑，拒绝现场答疑。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)2017年11月23日9时30分，地点为：滦平县公共资源交易中心开标厅（滦平县行政审批局滦平县瓜园村新综合大楼四楼开标厅）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、招标公告发布的媒介

本公告同时在河北省招标投标综合网（http://www.hebeibidding.com.cn）、河北建设工程信息网（http://www.hebgc.com）发布以及滦平县公共资源交易服务平台 (http://lp.ggzyjyw.com/)发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理概不负责。

8.联系方式

招 标 人：承德金山岭生态文化旅游经济区管理处

地    址：滦平县巴克什营镇

联 系 人：陈志国

招标代理单位：承德鑫正招投标代理有限责任公司

地    址：滦平县新建路丽景佳园欢乐家生鲜超市四楼

联 系 人：白小涛

联系电话：0314-8582916

传    真：0314-8582916

电子邮箱：xinzhengzb@163.com

第一章 投标须知及投标须知前附表

目 录

一、投标须知前附表

二、投标须知

- 总则

- 招标文件

- 招标文件的编制

- 招标文件的提交

- 开标、评标和定标

- 合同的授予

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 滦平县巴克什营镇 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km，电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基（详见设计文件及工程量清单）。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 2.1.1 | 招标范围 | 本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km，电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基（详见设计文件及工程量清单），工程施工招标。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 预计开工日期为2017年11月28日，总工期30日历天。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 4.1 | 投标人 资质等级要求 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包叁级或以上资质；具有有效的安全生产许可证。 |
| 10 | 12.1 | 投标报价方式 | 工程量清单计价 |
| 11 | 14.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 15.1 | 投标保证金 | 投标保证金的递交形式：电汇或转账 投标保证金的金额：伍万元整 投标保证金必须从投标企业的基本账户汇（转）出，在投标截止时间前汇（转）到招标人指定账户（以银行到账时间为准）。（对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件，按投标无效处理。） 收款人：滦平县公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司滦平支行 账号：13001687508050512142 注：投标人在电汇或转账时，必须注明项目名称和汇款事由（递交投标保证金），对未注明项目名称和汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由投标人自负。 |
| 13 | 12.10 | 拦标价 | 人民币 大写：叁佰柒拾捌万肆仟捌佰玖拾元叁角陆分 ￥ 小写：3784890.36元 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘，预先和招标人联系 |
| 15 | 16.1 | 投标文件份数 | 一份正本，四份副本，电子版一份 |
| 16 | 19.1 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 收件人：承德鑫正招投标代理有限责任公司 地点：滦平县公共资源交易中心开标厅（滦平县行政审批局滦平县瓜园村新综合大楼四楼开标厅） 时间：2017年11月23日 9时 30 分 |
| 17 | 23.1 | 开标 | 开标时间：2017 年11月23 日 9时 30 分 地点：滦平县公共资源交易中心开标厅（滦平县行政审批局滦平县瓜园村新综合大楼四楼开标厅） |
| 18 | 29.4 | 评标方法及标准 | 详见“第七章 评标方法和标准” |
| 20 | 履约担保 | 无 |
| 21 | 实质性要求和条件 | 本招标文件凡是用“黑体或加粗”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，否决其投标。 |
| 22 | 备注 | 本次招标文件采用网上发布形式，因此涉及招标文件的补遗、澄清和更正信息将统一通过河北建设工程信息网（http://www.hebgc.com/）进行发布，各投标人下载招标文件后请随时关注该网站信息，不再另行通知。因投标人未及时查看以上信息，影响投标的，其后果自负。 |

二、投标须知

(一)总则

1.工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2.招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围

2.1.1招标范围：详见本须知前附表第6项

2.2 本招标工程项目的工期要求：详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源：详见投标须知前附表第8项。

4.合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求：详见本须知前附表第9项。

4.2投标人应通过本次招标必要合格条件的资格审查。

5.踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第14项要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

(二)招标文件

7.招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

招标公告

投标须知及投标须知前附表

合同文件格式

技术规范

图纸

工程量清单

投标文件格式

评标方法和标准

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标截止时间15日前提出，通过河北建设工程信息网通过招标文件电子版下载页面上提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子版形式在河北建设工程信息网该项目补遗栏发布供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前通过河北建设工程信息网该项目补遗栏予以澄清，资料发布后，即视为已送达所有潜在投标人。潜在投标人通过河北建设工程信息网通过招标文件电子版下载页面自主下载相关资料，并及时查看有无澄清或修改。潜在投标人应及时下载招标文件的澄清电子版，未通过河北建设工程信息网通过招标文件电子版下载页面下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在河北建设工程信息网该项目补遗栏发布招标文件的修改电子版，潜在投标人自行下载。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 潜在投标人应及时下载招标文件的修改电子版。因未及时下载招标文件的修改电子版所造成的后果，由投标人自行承担。

（三）投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1法定代表人身份证明书

10.2投标文件签署授权委托书

10.3投标函

10.4投标企业依法投标承诺书

10.5投标保证金递交证明复印件

10.6已标价工程量清单

10.7施工组织设计及技术方案等

10.8项目管理机构

10.9拟分包项目情况表

10.10资格审查资料

10.11其他材料

11、投标文件格式

11．1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12. 投标报价

12.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式；

12.2 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；

12.3投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计及技术方案，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；

12.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

12.6招标人确定的拦标价详见本须知前附表第13项。

13．投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15. 投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件前，按有关规定提交本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金应从投标人基本账户转出，在投标截止时间前递交到指定地点，以到账时间为准。

15.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件要求而予以拒绝。

15.3中标人的投标保证金，在中标人按本须知第32条规定与投标人签订书面合同后五日内退还投标保证金及银行同期存款利息。未中标人的投标保证金，招标人与中标人签订书面合同后五日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

15.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收；

15.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

15.4.2 投标人的投标文件有施工组织设计及技术方案雷同或串通投标、陪标行为的；

15.4.3投标人拒绝按本须知第28条规定修正报价；

15.4.4中标人拒绝在规定期限内签订合同协议或提交履约担保的。

16. 投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面或扉页的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法定代表人授权委托书均应加盖投标人单位公章和法定代表人签字（或印鉴）。法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证原件在开标时提交招标人验证。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章。

### （四）投标文件的提交

17. 投标文件的装订、密封和标记

17.1投标文件的装订

投标文件的正本与副本应分别装订。投标文件必须用A4纸装订成册，并且应逐页标注页码和带有目录，不得采用活页夹。否则，招标人对由于投标文件装订松散造成的丢失或其他后果不承担任何责任。如投标文件过厚可分册装订。

17.2投标文件的密封

投标人应将投标文件（包括正本、副本及其电子文档）密封并在封口处加盖投标人公章，正本、副本应分开包装并密封，电子文档与正本密封在一起；如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责；未密封的投标文件将不予签收。

17.3投标文件的标记

封套均应写明（具体资料见招标数据表）：

①按下述地址致招标人： （投标须知前附表规定的招标人名称）

（投标须知前附表规定的递交地址）

②注明：

（工程名称）施工投标文件；

在（北京时间）         年    月    日    时（即开标时间）前不得开封。

18. 投标文件的提交

18.1  投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19. 投标文件提交地点及投标截止时间

19.1投标文件提交地点及投标截止时间详见本须知前附表第16项规定。

19.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人依法重新组织招标。

20. 迟交的投标文件

20.1 招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21. 投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件之后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在补充、修改投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得辙回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### （五）开标、评标和定标

22. 投标文件的有效性

22.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，该投标文件按无效处理：

22.1.1 投标文件逾期送达的或者是未送达指定地点的；

22.1.2 投标文件外封套未按照招标文件的要求加盖密封章的；

22.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效处理：

22.2.1 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖投标人单位公章的；

22.2.2投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖法定代表人签字（或印鉴）的；

22.2.3 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

22.2.4投标文件未按规定格式填写、盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

22.2.5投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

22.2.6拒绝接受按第28条原则修正投标报价的；

22.2.7投标人没有通过资格审查的；

22.2.8投标文件未实质上响应招标文件的。

23、开标

23.1招标人按本须知前附表第17项所提供的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

23.1.1如法定代表人参加开标会议的，开标时须出示①营业执照原件②法定代表人身份证原件；

23.1.2如委托代理人参加开标会的，开标时须出示①投标文件签署授权书原件②被授权人身份证原件。

23.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23.3开标程序：

23.3.1开标由招标代理机构主持；

23.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

23.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件中其他主要内容。

23.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

23.5招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

24、评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会向招标人推荐3名合格的中标候选人，由招标人确定得分最高的第1名为中标人。

24.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25. 评标过程的保密

25.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26. 投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

27. 投标文件的资格评审及初步评审

27.1评标时，评标委员会首先对投标人的投标文件进行资格评审，只有通过资格评审的投标文件才能进入下一步评审。

27.2评标委员会对通过资格评审的投标文件进行初步评审，即评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28. 投标文件计算错误的修正

28.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

28.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

29. 投标文件的评审、比较和否决

29.1 评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

29.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3 评标委员会依据本须知前附表第18项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审、比较、打分和排序，向招标人推荐3名合格的中标候选人，由招标人确定得分最高的第1名为中标人。向招标人提出书面评标报告。

29.4评标办法、标准和定标

29.4.1评标采用本招标文件第七章规定的评标办法、标准。

29.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

### （六）合同的授予

30. 合同授予标准

30.1 本招标工程的施工合同将授予招标人根据本须知第29.3款确定的中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定后，招标人将于15日内向监督机构提交施工招标情况的书面报告。

31.2中标结果公示结束后3日内，招标人向中标人发放中标通知书。

备注：中标人须向招标代理机构按如下标准交纳招标代理服务费：

1.以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数；

2.收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]（1980）文标准执行

32. 合同协议书的签订

32.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，中标人按照招标文件和投标文件与招标人订立书面工程承包合同。

32.2中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

33．履约担保

33.1 中标人与招标人在签订施工合同前，中标人应按本须知前附表第20项规定的内容向招标人提交履约担保。

33.2 若中标人不能按本须知第33.1款的规定执行，招标人将视为中标人放弃中标项目；已订立合同的，招标人有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.3中标人在合同履行期间，如发生质量、安全事故需进行赔付时，招标人有权从履约担保中先行支付。

第二章  合同格式

工程编号：

合同编号：

河北省建设工程施工合同

【示范文本】

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

河 北  省  建  设 厅

河北省工商行政管理局

目 录

第一部分  协议书…………………………………………………………………………………………………………………………

一、工程概况………………………………………………………………………………………………………………………

二、工程承包范围………………………………………………………………………………………………………………

三、合同工期………………………………………………………………………………………………………………………

四、质量标准………………………………………………………………………………………………………………………

五、合同价款………………………………………………………………………………………………………………………

六、组成合同的文件…………………………………………………………………………………………………………

七、词语含义………………………………………………………………………………………………………………………

八、承包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………

九、发包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………

十、合同生效………………………………………………………………………………………………………………………

第二部分  通用条款……………………………………………………………………………………………………………………

一、总则

1．定义…………………………………………………………………………………………………………………………

2．合同文件及解释……………………………………………………………………………………………………

3．语言及适用的法律、标准与规范………………………………………………………………………

4．通讯联络…………………………………………………………………………………………………………………

5．工程分包………………………………………………………………………………………………………………

6．发包人提供资料………………………………………………………………………………………………………

7．投标文件的完备性………………………………………………………………………………………………

8．文物和地下障碍物………………………………………………………………………………………………

9．事故处理………………………………………………………………………………………………………………

10．专利权…………………………………………………………………………………………………………………

11．联合的责任…………………………………………………………………………………………………………

12．保障………………………………………………………………………………………………………………………

13．财产……………………………………………………………………………………………………………………

二、合同主体

14．发包人…………………………………………………………………………………………………………………

15．承包人…………………………………………………………………………………………………………………

16．现场管理人员任命、确认和更换……………………………………………………………………………………

17．发包人代表…………………………………………………………………………………………………………

18．监理工程师…………………………………………………………………………………………………………

19．造价工程师…………………………………………………………………………………………………………

20．承包人代表…………………………………………………………………………………………………………

21．分包人…………………………………………………………………………………………………………

22．承包人劳务…………………………………………………………………………………………………………

三、担保、保险与风险

23．工程担保……………………………………………………………………………………………………………

24．发包人风险…………………………………………………………………………………………………………

25．承包人风险…………………………………………………………………………………………………………

26．不可抗力……………………………………………………………………………………………………………

27．保险………………………………………………………………………………………………………………………

四、工期

28．进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………

29．开工………………………………………………………………………………………………………………………

30．暂停施工和复工…………………………………………………………………………………………………

31．工期和工期延误…………………………………………………………………………………………………

32．加快进度……………………………………………………………………………………………………………

33．竣工日期……………………………………………………………………………………………………………

34．误期赔偿……………………………………………………………………………………………………………

五、质量与安全

35．质量的管理…………………………………………………………………………………………………………

36．质量目标……………………………………………………………………………………………………………

37．工程的照管…………………………………………………………………………………………………………

38．安全生产和文明施工………………………………………………………………………………………

39．放线………………………………………………………………………………………………………………………

40．钻孔与勘探性开挖……………………………………………………………………………………………

41．发包人供应材料、设备………………………………………………………………………………………

42．承包人采购材料、设备…………………………………………………………………………………………………

43．材料、设备的检验……………………………………………………………………………………………………………………

44．检查和返工…………………………………………………………………………………………………………

45．隐蔽工程和中间验收………………………………………………………………………………………

46．重新检验和额外检验………………………………………………………………………………………

47．工程试车……………………………………………………………………………………………………………

48．竣工资料……………………………………………………………………………………………………………

49．竣工验收……………………………………………………………………………………………………………

50．质量保修……………………………………………………………………………………………………………

六、造价

51．资金计划和安排…………………………………………………………………………………………………

52．工程量…………………………………………………………………………………………………………………

53．工程计量…………………………………………………………………………………………………

54．暂列金额………………………………………………………………………………………………………………

55．零星工作项目…………………………………………………………………………………………………

56．提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………

57．合同价款的约定与调整因素………………………………………………………………………………

58．工程数量的偏差…………………………………………………………………………………………………

59．工程变更……………………………………………………………………………………………………………

60．合同价款调整方法……………………………………………………………………………………

61．后续法律、法规、规定引起的调整…………………………………………………………………

62．支付事项……………………………………………………………………………………………………………

63．预付款…………………………………………………………………………………………………………………

64．安全防护、文明施工措施费……………………………………………………………………………

65．进度款…………………………………………………………………………………………………………………

66．索赔……………………………………………………………………………………………………………

67．竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………

68．质量保证金…………………………………………………………………………………………………………

七、合同争议、解除与终止

69．合同争议……………………………………………………………………………………………………………

70．合同解除……………………………………………………………………………………………………………

71．合同解除的支付…………………………………………………………………………………………………

72．合同终止……………………………………………………………………………………………………………

八、其他

73．缴纳税金、规费……………………………………………………………………………………………………

74．保密要求……………………………………………………………………………………………………………

75．廉政建设……………………………………………………………………………………………………………

76．合同份数……………………………………………………………………………………………………………

第三部分  专用条款……………………………………………………………………………………………………………………

1．定义…………………………………………………………………………………………………………………………………

2．合同文件及解释顺序………………………………………………………………………………………………………………………

3．语言及适用的法律、标准与规范……………………………………………………………………………

4．通讯联络………………………………………………………………………………………………………………………

5．工程分包………………………………………………………………………………………………………………………

14．发包人…………………………………………………………………………………………………………………………

15．承包人…………………………………………………………………………………………………………………………

17．发包人代表…………………………………………………………………………………………………………………

18．监理工程师…………………………………………………………………………………………………………………

19．造价工程师…………………………………………………………………………………………………………………

20．承包人代表…………………………………………………………………………………………………………………

23．工程担保………………………………………………………………………………………………………………………

26．不可抗力………………………………………………………………………………………………………………………

27．保险………………………………………………………………………………………………………………………………

28．进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………………

29．开工………………………………………………………………………………………………………………………………

31．工期及工期延误…………………………………………………………………………………………………………

36．质量目标………………………………………………………………………………………………………………………

41．发包人供应材料、设备…………………………………………………………………………………………………

42．承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………………

45．隐蔽工程和中间验收…………………………………………………………………………………………………

47．工程试车………………………………………………………………………………………………………………………

49．竣工验收………………………………………………………………………………………………………………………

50．质量保修………………………………………………………………………………………………………………………

54．暂列金额…………………………………………………………………………………………………………………………………………

56．提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………………

57．合同价款约定与调整因素………………………………………………………………………………………

60．价款调整方法…………………………………………………………………………………………………………

62．支付事项………………………………………………………………………………………………………………………

63．预付款…………………………………………………………………………………………………………………………

64．安全防护、文明施工措施费……………………………………………………………………………………

65．进度款…………………………………………………………………………………………………………………………

67．竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………………

68．质量保证金…………………………………………………………………………………………………………………

69．合同争议………………………………………………………………………………………………………………………

74．保密要求………………………………………………………………………………………………………………………

76．合同份数………………………………………………………………………………………………………………………

第四部分  附件

附件1：承包人承揽项目一览表…………………………………………………………………………………………………………

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）承德金山岭生态文化旅游经济区管理处

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程

工程地点：    滦平县巴克什营镇

工程内容：本工程线路全长1.821km，其中架空线路1.287km，电缆长0.534km，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；钢管杆4基（详见设计文件及工程量清单）。

工程立项、规划批准文件号：  无

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围:   长城河谷巴克什营变电站至开闭所10KV线路架设及电缆敷设工程

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

从      年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价（小写）：                                 元。

（大写）：                                 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第   （1）  条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。

（2）本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于                                 后生效。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

地      址：                               地      址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

电子邮箱:                                  电子邮箱:

第二部分  通用条款

（略）

第三部分  专用条款

1、定义

1.37 所采用的书面形式包括以下第    （1）（4）（5）     条。

- 文书

- 信件

- 电报

- 传真

- 电子邮件

- 其他：

2、本合同文件的优先解释顺序如下：执行本合同第二部分通用条款。

3、语言及适用的法律、标准与规范

语言采用汉语

  - 约定适用的标准、规范的名称：

国家、行业、省、市现行的施工验收规范和质量评定标准。

国内没有相应标准、规范时的约定：承包人应按甲方要求的时间和技术要求提出施工工艺，经发包人、监理认可后执行。

4、通讯联络

4.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

承包人

通讯地址：                           收件人：         邮编：

监理单位

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

(2) 视为送达的其他方式：

5、工程分包

5.1  分包工程事项：

14、发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

- 工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：

- 办理有关证件的约定：

- 组织现场交验的时间：

- 组织图纸会审和设计交底的约定：

- 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

- 双方约定发包人应做的其他工作及其约定：

委托给承包人负责的工作有：第      项内容。

14.2  支付方式的约定按以下第      条。

1）  按协议书所注明的帐号银行转帐。

2）  支票支付。

3）  其他方式：

14.3  发包人向承包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定

(1)  提供的时间：

(2)  提供的份数：

14.4  提供施工场地的时间：

15、承包人

15.1  承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无

（9）承包人应做的其他工作及要求：

15.5  承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：

(2) 承包人提供设计的时间：

17、发包人代表

17.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（             ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：                         联系电话：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：

18、监理工程师

18.1  负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师

(1)监理单位：                            法定代表人 ：

(2) 确认（             ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

18.3  （11）需要发包人批准的事项：

19、造价工程师

19.1  负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师

(1)造价咨询单位：                         法定代表人：

(2) 确认（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真号码：

19.3（4）需要发包人批准的事项：

20、承包人代表

20.1  承包人任命（            ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

联系电话：

通讯地址：                                   邮政编码：

23、工程担保

23.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：

26、不可抗力

26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第   （2）   条的规定。

（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。

| 项目 | 日降水量(mm) | 日最高气温（℃） | 日最低气温（℃） | 空气相对湿度（%） | 风速 （m/s） | 地震烈度(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 |  |  |  |  |  |  |

（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。

27、保险

27.1  发包人委托承包人办理保险事项有以下第（1）（2）（3）（4）条。

（1）  本合同通用条款27.1款的第（1）项。

（2）  本合同通用条款27.1款的第（2）项。

（3）  本合同通用条款27.1款的第（3）项。

（4）  本合同通用条款27.1款的第（4）项。

(5)   其他：

27.8  对保险事项的其他约定：

发包人委托承包人办理的保险费用由承包人负担

28、进度计划和报告

28.3  承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工后7日内。

29、开工

29.2  监理工程师在本合同签订后按以下第  （1）  条的时间内签发开工令。

（1） 按照本合同通用条款第29.2款的规定。

（2）          天内。

31、工期及工期延误

31.1  合同工程工期：（     ）天。

(1)  （     ）单项工程的工期：（     ）天，从      年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

(2)  （     ）单项工程的工期：（     ）天，从      年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

36、质量目标

36.1工程质量标准：

41、发包人供应材料、设备

41.1  发包人供应材料、设备按以下第  （1）  条的约定。

（1）   发包人不供应材料、设备。

（2）   发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。

42、承包人采购材料、设备

42.7  发包人指定的生产厂家或供应商：无

指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：无

45、隐蔽工程和中间验收

45.1  中间验收部位包括：

47、工程试车

47.1  工程试车按以下第 （1）  条的约定。

（1）  不需要试车。

（2）  试车的内容及要求具体如下：按国家标准执行。

49、竣工验收

49.5 中间交工工程的验收按以下第  （1）  条的约定。

（1）  合同工程无中间交工工程。

（2）  各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

(1)（   ）工程，计划竣工时间（         ），其范围包括：

(2)（   ）工程，计划竣工时间（         ），其范围包括：

50、质量保修

50.2  工程质量保修期的约定：

54、暂列金额

本合同暂列金额为（          ）元。

56、提前竣工奖与误期赔偿费

56.1  提前竣工奖按以下第   （1）  条的约定。

（1）不设提前竣工奖。

（2）每日历天应奖额度为（     ）元，提前竣工奖的最高限额是（    ）元。

56.2  误期赔偿费按以下第   (2)   条的约定。

(1)  不设误期赔偿费。

(2)  每日历天应赔付额度为（1000）元。因不可抗力造成的工期延误除外。

57、合同价款约定与调整因素

57.1  合同价款采用以下第   （1）    条的方式。

（1）固定单价。

（2）固定总价。

（3）可调价格。

57.2  合同价款的调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外，还包括以下调整因素：

60、价款调整方法

（1）合同约定采用固定单价方式，价款调整方法按以下第  （1）  条的约定。

1）本合同第二部分通用条款第60条。

2）按下列方法：

（2）合同约定采用固定总价方式，价款调整方法：  不采用

（3）合同约定采用可调价格方式，价款调整方法：  不采用

62、支付事项

62.2 利率按以下第  （2）  条的约定。

（1）  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

（2）  利率为：（ 0 ）。

63、预付款

63.1  预付款：无

63.2  预付款扣除：

64、安全防护、文明施工措施费

64.1  安全防护、文明施工措施费金额的约定

(1)  安全防护、文明施工措施费的总额：按中标人投标报价数额执行。

64.2  安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第  （1）  条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。

(2) 预付、支付办法和扣回方式为：

65、进度款

65.1  支付期间按以下第  （3）  条的约定。

(1)以月为单位。

(2)以季度为单位。

(3)以形象进度为准。

具体为：工程竣工交验通电后，甲方支付到已完工程量价款的50%；工程竣工交验且工程结算经有关部门审计完成后，甲方支付到工程结算总价款的90%，余款做为质量保证金，质保期满无质量问题退还。

65.2  期中付款的最低限额是：（     ）元。

67、竣工结算与结算款

67.1  结算的程序和时限按以下第  （2）   条的约定。

(1)  按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。

(2)  办理结算程序和时限为：

- 竣工验收合格通过日后的三十天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、承包人总经理、项目经理签字的竣工结算送审报告及完整、有效的结算资料（工程联系单的有效性按照本合同专用条款的约定执行），发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。发包人拒收的，承包人可以公证送达或者以特快专递给发包人工程师的方式送达。承包人对结算资料的完整性负责，承包人在报送结算资料后的7天内，如没有增加新的结算资料，视为所报的结算资料为最终结算资料，今后除非甲方提出要求，不得再增加新的结算资料。

- 发包人自有效收到之日起六十天内完成内部初步审计，并将承包人提交的全部结算资料移交给造价咨询单位依据其审价程序进行建设工程审价，并按期向发包人、承包人提交工程竣工结算审核报告。发包人、承包人均以盖章签收的，最终结算价款以审价报告中确定的为准。如发包人、承包人任何一方在收到造价咨询单位的竣工结算审核报告之日起的十四天内未书面提出任何合理的、有证据支持的异议的，视为该方已同意造价咨询单位的报告。如果发包人、承包人任何一方在收到造价咨询单位的竣工结算审核报告之日起的十四天内书面提出任何合理的、有证据支持的异议的，造价咨询单位有必要对该异议重新审查并出具补充意见。发包人、承包人任何一方均有权在争议发生之日起九十日内向工程所在地法院提起诉讼，工程最终结算价款以法院有效的判决书中确定的为准。

- 在竣工结算价款依据上述规定最终被发包人、承包人共同书面确认或者被造价咨询单位的审核报告最终确认或者被法院最终判决确认后的十五日内，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认；发包人保留最终工程整体结算价款的5%作为工程质量保证金。

- 承包人应当审核分包工程的结算报告，施工界面不清的，按照分包合同及相应的竣工图结算。

- 对于未施工工程在结算中全部扣减。未完成工程按照未完成的工作价值进行扣减，即：

在一个分部分项工程子目中未施工的，则全部扣减；部分施工的，则根据已完成并经验收合格的实际施工内容按照合理比例扣减。

68、质量保证金

68.2  质量保证金的金额及扣留方式

(1)  质量保证金的金额按以下第  （2）  条的约定。

1)  按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。

2)  为扣除暂列金额和零星工作项目费后的合同价款的    5   ％。

(2)  质量保证金的扣留按以下第  （1） 条的约定。

1）  按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。

2）  其他扣留方式：

68.3  质量保证金的返还时间按以下第   3）  条的约定。

1) 按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。

2）为工程竣工验收合格满   年后的28天内。

3）质量保证金的返还：

- 工程质量保证金的保管期：                              。

- 工程移交后，如因发包人或者使用单位发现存在质量问题的，有权要求承包人在接到通知后 48 小时内到现场进行维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该保证金用于维修以及支付发包人的维修管理费用，并在事后要求承包人补足缺额。

- 工程移交后，如因发包人或者使用单位发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保证金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

69、合同争议

69.4  调解机构按以下第         条的约定。

（1）  按本合同第二部分通用条款第69.4款的规定。

（2）  调解机构为：

1）……

2）……

3）……

69.6  双方同意选择以下第    （1）   条的方式解决争议：

（1）  向（   当地  ）仲裁机构申请仲裁。

（2）  向（         ）提起诉讼。

74、保密要求

  - 保密信息的提供时间：

76、合同份数

76.1  合同文本的提供按以下第         条的约定。

（1）  按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。

（2）  提供方式为：

76.3  合同副本的份数（ 12 ），其中发包人（ 6 ）份，承包人（ 6 ）份。

77、补充条款：

77.1承包人项目经理及管理班子到岗率不符合合同约定的处罚措施：（约定项目经理及管理班子主要人员到岗率，项目经理到岗率不低于80%，管理班子主要人员不低于80%（按每月30日计算））承包人项目经理到岗率不符合合同约定，每发现一人次从合同价款中扣除[1000]元，其他管理班子成员到岗率不符合合同约定，每发现一人次从合同价款中扣除[500]元。

第四部分  附件

附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 序号 | 单位工 程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨度（米） | 设备安装内容 | 合同价款（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章   技术规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到施工图设计总说明中设计规范要求及现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。

特别说明：

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。

本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，承包人应书面请求发包人和监理工程师予以澄清；除非发包人和监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本。

第四章  图纸（如有另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章 投标文件格式

正本或副本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：130824170154

工程编号：130824170154-001

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年       月        日

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标企业依法投标承诺书

五、投标保证金递交证明复印件

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计及技术方案等

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：       年龄：     职务：

系     （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                              （盖章）

日  期：       年       月      日

注：1、此证明书后附法定代表人有效身份证复印件。

2、如法定代表人参加开标会，开标会现场除携带本证明外还需携带有效 身份证及企业营业执照副本原件，以备检验。

二、授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署   （工程名称）    的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：        年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                          (盖章)

法定代表人：                 (签字或盖章)

授权委托日期：        年     月      日

有效期：  90  天

注：1、该授权委托书除装订到投标文件中的原件外，开标会现场须另外携带一份授权委托书原件，以备检验。此授权委托书格式必须与本次招标文件规定的投标文件格式相符，否则按无效投标处理。

2、此授权委托书后附被授权委托人有效身份证复印件，开标会现场须携带有效身份证原件及复印件，以备检验。

3、委托代理人必须签字确认，否则授权委托书无效。授权委托日期同投标截止日期。

三、投标函

# 致：   招标人

1．根据已收到的招标编号为              的                 工程施工的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其它有关文件后，我方愿以人民币   大写及小写  元的总价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份，电子版一份。

4．一旦我方中标，我方保证在      天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量达到        标准。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交   /  万元的履约担保。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标申请人投标须知”中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。

8. 我方将与本投标函一起，提交              元的投标保证金。

# 投标人：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （签字或印鉴）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户行银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

# 年    月    日

四、投标企业依法投标承诺书格式：

投标企业依法投标承诺书

我单位法定代表人已认真阅读“工程建设项目投标人依法投标告知单”，将严格按照相关法律投标，并郑重承诺：

1、绝不相互串通投标；

2、绝不以他人名义投标；

3、绝不弄虚作假投标。

若发生违法行为，自愿接受国家相关法律的处罚。

投标人：                    （公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

# 2017年    月     日

五、投标保证金递交证明复印件

◆ 银行出具的电汇或转账凭证。

◆ 基本账户开户许可证

以上2项需附彩色扫描件或复印件。

六、已标价工程量清单

清单报价要求：

1、清单格式与招标人提供的工程量清单格式一致，不得缺项

2、清单报价的总金额必须和投标报价汇总表中报价金额相同

3.综合单价包括人工费、机械费、材料费、利润、规费、及税金等所有施工所需的费用。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴）

年    月    日

七、施工组织设计及技术方案等

1. 投标人编制施工组织设计及技术方案等的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计及技术方案等文字应精炼，内容具有针对性，总体控制在30000字以内。

- 施工组织设计及技术方案等除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表
附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表

附表七 合同用款估算表

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（㎡） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

八、项目管理机构

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

### 项目管理机构配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建 工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

### (2)项目经理简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 注册建造师资格证书编号 |  |
| 近三年已完工程项目 |
| 招标人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 近三年已完工程项目 |
| 招标人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |

### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

九、拟分包项目情况表

项目

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业 执照编码 |  | 资质等级 证书号码 |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 备注 |

十、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

十一、其他材料

### 第七章  评标方法和标准

一、评（定）标原则

本次评标将本着公平、公正、科学、择优的原则进行。招标人根据下述文件，针对本工程实际制定本评标办法。

二、评标委员会的组织

评标由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会由河北建筑工程评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，与投标单位有利害关系的专家不能担任评委。

评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（一）评标委员会成员不得与任何投标人或者与投标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

（二）评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（三）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效处理。

（四）有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

1.投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2.行政监督部门的人员；

3.与投标有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

评标委员会成员由前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

三、评审程序

（一）资格评审

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效， | 投标书中附复印件,开标时查验原件 |  |
| 2 | 资质证书 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包叁级或以上资质, | 投标书中附复印件,开标时查验原件 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 有效 | 投标书中附复印件,开标时查验原件 |  |
| 4 | 项目经理 | 具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格 | 投标书中附复印件,开标时查验原件 |  |
| 5 | 投标文件签署授权委托书、被授权人身份证 | 有效 | 符合本文件要求 |  |
| 6 | 投标保证金交纳凭证 | 有 | 符合本文件要求 |  |
| 7 | 《进冀建筑业企业市场进入备案书》 | 有效文件 | 投标时河北省外企业提供《进冀建筑业企业市场进入备案书》原件 |  |

备注：以上所有证明材料复印件应装订在投标文件中，与参加资格后审时提供的证明材料必须一致，否则不能通过资格后审。

（二）初步评审

1.在详细评标前评标委员会根据招标文件要求，对通过资格评审的投标文件进行初步评审，即对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部偏差，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件。

2.不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，并且不允许相关投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。

初步评审表

| 评审内容 | 投标单位 | 结论（“通过”或 “不通过”） | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效处理： 1、投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖投标人单位公章的； 2、投标文件封面或扉页、投标总价、投标函未加盖法定代表人签字（或印鉴）的； 3、 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的； 4、投标文件未按规定格式填写、盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的； 5、投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的； 6、拒绝接受按招标文件中投标须知第28条原则修正投标报价的； 7、投标人没有通过资格审查的； 8、投标文件未实质上响应招标文件的。 |  |  |  |

（三）详细评审

评标委员会对通过资格评审及初步评审的投标文件进行详细评审并打分（见本章“五、评分方法”内容）。

四、评分原则

1.评标必须严格按本办法进行；

2.评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

3.评分计算出现中间值，按插入法计算得分；

4.有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权：

评分高出规定最高分或最低分的；计分明显不合理的；一个计分内容有2个或者2个以上计分的；其他违反本评标办法未按规定要求计分的。

五、评分方法

采用“百分制”评分办法。其中“投标报价”标准分100分，占总分值的70％；“施工组织设计及技术方案”标准分100分，占总分值的30％。

“投标报价”评分方法见：附件一；

“施工组织设计及技术方案”评分办法见：附件二。

附件一：投标报价评分表（100分）

评标委员会成员分别对投标人商务标进行评审评分。

首先对各投标人的投标报价进行符合性评审，将各投标人的投标报价与招标人的拦标价进行比较，凡高于或等于招标人的拦标价的均按废标处理。

然后对符合要求的商务标进行评审

| 序号 | 评定项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 100 | 评标报价与终定标底一致得标准分，每高于终定标底一个百分点减0.5分，每低于终定标底一个百分点减0.5分。 |

注：终定标底=投标人有效报价的平均值

附件二：

施工组织设计及技术方案等评分表（100分）

| 序号 | 内容 | 最高分 | 打分标准与分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整性和编制水平 | 15分 | 内容完整，编制水平高，得10.1-15.0；内容基本完整，编制水平较高，得5.1-10.0；内容不完整，编制水平低，得0.1-5.0。缺项得0分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 15分 | 科学合理，得10.1-15.0；可行，得5.1-10.0；欠合理，得0.1-5.0。缺项得0分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 15分 | 科学合理，得10.1-15.0；可行，得5.1-10.0；欠合理，得0.1-5.0。缺项得0分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 15分 | 科学合理，得10.1-15.0；可行，得5.1-10.0；欠合理，得0.1-5.0。缺项得0分。 |
| 5 | 工期保证体系及保证措施 | 15分 | 科学合理，得10.1-15.0；可行，得5.1-10.0；欠合理，得0.1-5.0。缺项得0分。。 |
| 6 | 资源配置计划 | 15分 | 科学合理，得10.1-15.0；可行，得5.1-10.0；欠合理，得0.1-5.0。缺项得0分。 |
| 7 | 项目班子构成及资历情况 | 10分 | 构成合理，资历高；得6.1-10.0分；构成较合同，资历较高，得3.1-6.0；构成欠合理，资历较低，得0-3.0。 |

注：

1、每项内容只允许打一次分，超出时打分无效；

2、未按本规则打分无效；

3、评标委员会成员就以上各项评分的算术平均值即为该投标人的技术标得分。

六、汇总评分结果

投标人总得分=投标报价得分+施工组织设计及技术方案得分

评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排序。

七、评标报告、推荐中标候选人

（一）评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门备案。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

（二）评标委员会应遵照以下原则推荐中标候选人：

评标委员会按投标报价和施工组织设计及技术方案综合加权得分由高至低的次序，推荐排名次序位于前三名的投标人作为中标候选人。如果在排序中出现评审得分相同的情况，则投标价格较低的投标人排序优先。

八、确定中标人

按照评标委员会推荐的中标候选人顺序，由招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定同样的原因不能签订合同的，招标人可以选择排名第三的中标候选人为中标人。