中铁四局集团电气化工程有限公司唐山市市区地下综合管廊一期工程项目经理部电线电缆及支架公开竞争性谈判公告

公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

## 1.采购条件

本项目由中铁四局集团有限公司总包，中铁四局四公司负责土建施工，中铁四局电气化公司唐山市市区地下综合管廊一期项目经理部负责廊内机电安装施工，设资金已落实。采购人为电气化公司唐山市市区地下综合管廊一期项目经理部，现对唐山市市区地下综合管廊一期工程机电安装自购物资进行竞争性谈判。

## 2.项目概况与采购内容

2.1建设地点

工程建设区域在唐山市市区增盛路（南新道—新华道）、新华道（增盛路—车站路）、车站路（新华道—龙泽路）、大城路（龙泽路—北新道）、北新道（大城路—河西路）、河西路（北新道以北250米）、滨河路（建华道—北新道）、建华道（滨河路—河东路变电站）。

2.2设计规模

本项目采用PPP模式，总投资暂定为642763616元（暂按概算批复建安费下浮12%，实际按唐山市财政投资评审中心审定的招标控制价下浮12%）；其中廊内机电及入廊管线工程暂定188221120元（暂按概算批复建安费下浮12%，实际按唐山市财政投资评审中心审定的招标控制价下浮12%）。总建设工期计划为2016年12月29日至2017年12元28日，其中廊内机电及入廊管线建设工期计划为2017年9月1日至2017年12月28日，但前期因图纸及审价等工作不具备招标条件，目前部分路段已经具备。

2.3技术标准

除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

2.4计划工期

总建设工期计划为2016年12月29日至2017年12元28日，其中廊内机电及入廊管线建设工期计划为2017年9月1日至2017年12月28日，但前期因图纸及审价等工作不具备施工条件，目前部分路段已经具备施工条件。

2.5采购内容：

支架、电线电缆，共4个包件，详见第一章附表一。

## 3.申请人资格要求（详见附表一）

3.1营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3.2质量保证能力要求：申请物资的生产企业须具有有效的ISO9000体系认证证书；

3.3生产能力要求：对竞争性谈判采购物资所投入的生产、检测设备齐全、先进，具备本项目充足的供货能力；

3.4财务能力要求：申请人财务状况良好，具备实施本项目合同较强的资金保障能力，申请人应提供2014至2016年度会计师事务所出具的审计报告（新注册的公司不需提供，2016年如暂未取得可不提供）；

3.5 供货业绩要求：谈判物资必须具有谈判物资近三年管廊、地铁、高速公路、隧道、大型工业及民用建筑机电安装等工程供货业绩；

3.6履约信用要求：申请人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中违约或对方单方终止合同；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”；近两年未曾恶意或无正当理由与中铁四局及旗下施工单位提起诉讼的，同时具有履行合同的能力和良好的履约记录；

3.7其他资格要求：公开竞争性谈判采购物资如属于国家颁发生产许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书。电线电缆申请厂家必须是在中国中铁发布的电线电缆供应商准入目录中的电线电缆厂家。

4.公开竞争性谈判文件的获取

4.1本次公开竞争性谈判文件仅采用在中国中铁采购电子商务平台上以电子版方式发售。

4.2凡有意参加竞谈的申请人请于2017 年12月27日上午9时 30 分起至2018年01月05日下午18时00分前（北京时间，下同），在中国中铁采购电子商务平台上进行响应以购买竞争性谈判文件，操作流程如下：

4.2.1首先在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)注册成为平台用户（须签订合同），因合同双方签订有一定时间，建议提前操作。（客服热线4006010100）

4.2.2已注册成功的申请人：请在公开竞争性谈判文件获取的规定时间内，从中国中铁采购电子商务平台登陆进入“供应商平台”对本次竞争性谈判进行响应（具体响应操作指导见网上《供应商在线投标简易操作指南（新门户版）》）。

4.3申请人在完成上述操作流程后，请于2017年12月27日上午10时00起至2018年01月05日下午16时00分前将公开竞争性谈判申请表（附表2）、营业执照副本（加盖公章）、申请单位联系人身份证扫描件（加盖公章）以电子文档形式发送至977861641@qq.com 。谈判保证金以转账方式转入采购组织人指定账户:

账户名称：中铁四局集团电气化工程有限公司唐山地下综合管廊一期项目部

账号：2011010192400458001

开户行：中国农业银行股份有限公司总行营业部（非转汇行）

并在汇款单上注明唐山地下综合管廊一期项目部、所投竞谈编号，汇款单位名称与申请人名称须完全一致。采购组织单位收到信息核实后，申请人登陆中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）获取电子版竞争性谈判文件。

4.4公开竞争性谈判文件每套售价详见附表1，现金缴纳，采购人开具收据，竞争性谈判文件售后不退。

5.公开竞争性谈判申请文件的递交

5.1竞争性谈判申请文件递交的时间为：2018年01月11日上午9：30，递交申请文件地点为：中铁四局集团电气化工程有限公司招标交易中心（安徽省蚌埠市迎湖路9号）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次竞谈公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）和中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上同时发布。

7.联系方式:

采 购 人：中铁四局集团电气化工程有限公司唐山市市区地下综合管廊一期项目经理部

采购人地址：河北省唐山市路北区裕华东道与唐丰路交口格林豪泰酒店三楼

组织人：中铁四局集团电气化工程有限公司物机部

谈判地址：中铁四局集团电气化工程有限公司招标交易中心（安徽省蚌埠市迎湖路9号）

联 系 人：  公司物机部：曹  磊 18621919611

项目物机部：吴华东15155135732

电子邮箱：977861641@qq.com

技术联系人：宗汉兴：15658873082

中铁四局集团电气化工程有限公司唐山市市区地下综合               管廊一期工程项目经理部

二〇一七年十二月二十七日

附表一、 公开竞争性谈判物资包件划分表      公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 申请人资格条件 | 竞争性谈判文件费用 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSGL-ZJ-01 | 支架 | 详见物资需求一览表 | T | 513.66 | 1.申请人必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于500万元（含500万元）人民币； 2.申请生产企业必须通过ISO9000系列质量体系的认证； 3.申请物资须具有省部级及以上专业检验检测机构出具的2014年以来同类产品质量检验报告； 4.申请人须提供2014年以来重点工程项目不少于2份同类物资供货业绩、其中至少一份单项合同额不低于150万元；（彩色复印件） 5.申请人须有良好的财务状况，须提供近三年（2014年-2016年）财务审计报告；（彩色复印件） 6.申请人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中违约或对方单方终止合同；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”；近两年未曾恶意或无正当理由与中铁四局及旗下施工单位提起诉讼的，同时具有履行合同的能力和良好的履约记录； 7.不接受代理商和联合体投标。 | 2000元 | 20000元 | 投标需带缩小版样品现场验收，验收不合格自动放弃投标资格。 |

附表一、 公开竞争性谈判物资包件划分表      公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 申请人资格条件 | 竞争性谈判文件费用 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TSGL-ZJ-02 | 支架 | 详见物资需求一览表 | T | 553.26 | 1.申请人必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于500万元（含500万元）人民币； 2.申请生产企业必须通过ISO9000系列质量体系的认证； 3.申请物资须具有省部级及以上专业检验检测机构出具的2014年以来同类产品质量检验报告； 4.申请人须提供2014年以来重点工程项目不少于2份同类物资供货业绩、其中至少一份单项合同额不低于150万元；（彩色复印件） 5.申请人须有良好的财务状况，须提供近三年（2014年-2016年）财务审计报告；（彩色复印件） 6.申请人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中违约或对方单方终止合同；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”；近两年未曾恶意或无正当理由与中铁四局及旗下施工单位提起诉讼的，同时具有履行合同的能力和良好的履约记录； 7.不接受代理商和联合体投标。 | 2000元 | 20000元 | 投标需带缩小版样品现场验收，验收不合格自动放弃投标资格。。 |

附表一、 公开竞争性谈判物资包件划分表      公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 申请人资格条件 | 竞争性谈判文件费用 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TSGL-ZJ-03 | 支架 | 详见物资需求一览表 | T | 346.37 | 1.申请人必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于500万元（含500万元）人民币； 2.申请生产企业必须通过ISO9000系列质量体系的认证； 3.申请物资须具有省部级及以上专业检验检测机构出具的2014年以来同类产品质量检验报告； 4.申请人须提供2014年以来重点工程项目不少于2份同类物资供货业绩、其中至少一份单项合同额不低于150万元；（彩色复印件） 5.申请人须有良好的财务状况，须提供近三年（2014年-2016年）财务审计报告；（彩色复印件） 6.申请人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中违约或对方单方终止合同；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”；近两年未曾恶意或无正当理由与中铁四局及旗下施工单位提起诉讼的，同时具有履行合同的能力和良好的履约记录； 7.不接受代理商和联合体投标。 | 2000元 | 20000元 | 投标需带缩小版样品现场验收，验收不合格自动放弃投标资格。 |

## 附表一、公开竞争性谈判物资包件划分表        公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 申请人资格条件 | 竞争性谈判文件费用 | 谈判保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TSGL-DL-01 | 电线电缆 | 详见物资需求一览表 | 米 | 267390 | 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商，注册资金不少于10000万元（含10000万元）人民币； 2.投标生产企业必须通过ISO9000系列质量体系的认证； 3.投标物资须具有省部级及以上产品质量监督检验中心出具的近三年同类产品质量检验报告；CCC认证证书及检测报告； 4. 投标人须提供2014年以来管廊、地铁、高速公路隧道机电安装等类似综合管廊工程使用环境下的单项合同额不低于300万元的同类物资供货业绩证明（彩色复印件）及业主单位使用情况反馈意见表； 5.投标人须有良好的财务状况，须提供近三年（2014年-2016年）财务审计报告； 6.申请人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中违约或对方单方终止合同；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。未被中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”；近两年未曾恶意或无正当理由与中铁四局及旗下施工单位提起诉讼的，同时具有履行合同的能力和良好的履约记录； 7.不接受联合体投标。 | 2000元 | 20000元 |

## 附表二、公开竞争性谈判申请表

公开竞争性谈判采购编号：TSGL-JD-02

| 工程名称 | 唐山市市区地下综合管廊一期工程机电安装 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法人委托人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请谈判编号： 2.其它说明： 单位名称（公章）： 年 月 日 |