招  标  文  件

项目名称：二局三直营鲁商·金茂公馆B-1地块项目

材料名称：电线电缆

招标单位：中建二局第三建筑工程有限公司

2019年12月12日

投 标 须 知

一、招标形式及范围

1.1本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定供应商。

1.2招标范围：二局三直营鲁商·金茂公馆B-1地块项目材料的供货。

二、招标原则

2.1遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.2 由项目、物资部、经济管理部、财务部、纪检部门主管人员组成招标委员会，网上评标。

三、定标原则

3.1在质量、服务同等的情况下，低价中标。

3.2在同等条件下，与我公司有过合作经历，无不良记录的投标方我方会作为优先中标的参考因素。

3.3我司本次投标报价有效期为：从开标截止日起至供货合同签订，由此产生的价格波动因素由投标单位综合考虑，自行承担。

3.4本次招标结果不当时公布，待清标结束报公司审批后确定、通知（七个工作日内）。

四、质量要求

4.1严格执行国家现行质量标准。

4.2电线电缆供应材料必须符合现行国家标准要求，并提供材质证明、合格证等质量文件。

4.3档次要求：鲁商·金茂公馆B-1地块项目电线电缆材料必须符合招标文件中各项技术要求，满足工程使用条件。

五、交货、验收要求

5.1质量基本条件：材料质量应严格符合国家现行质量标准、招标文件及有关工程施工及验收规范的要求。

5.2材质证明书：保证材质证明书，技术文件相关资料、检测报告，并符合现行国家标准。送货时必须随带出库单。

5.3验收方式：严格按照技术要求及验收标准进行供货验收；并以我方实际验收合格数量为准。

5.4交货时间：自中标之日起按照甲方要求及进场计划分批进场。

5.5交货地点：鲁商·金茂公馆B-1地块项目项目工地招标人指定卸料地点。

六、投标注意事项（特别提醒投标人注意）

6.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。

6.2 投标人在投标过程中严禁相互串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何其它方式影响其他投标人参与正当投标。

6.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标或中标资格，招标人保留追究相关单位或人士责任的权利。并永远清除出三公司。

6.4 本投标通过网络报价，所有参与投标报价的单位都被视为其认可：“该网络行为是合法、安全、有效的”。任何单位不得以任何理由否认其投标文件内容的合法、有效性。

6.5投标单位对招标文件内容有疑问的，通过该网络进行公开互动质疑、答疑。

6.6场地基本条件：本次招标需要供货的项目、地点已经在招标公告中明示。投标单位需要对场地、运输路线进行考察的，自行解决。中标单位不得以场地、运输条件等原因变更任何投标内容。

6.7 安全基本条件：投标方、中标方必须对自身出入现场的人员进行安全交底。投标方（或中标方）必须承担进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不论是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。招标人概不负责。

七、投标文件组成

7.1投标书、授权书、封皮及报价单。均需签字盖章。

7.2投标方的营业执照及能够说明本企业其他业绩的相关资料等。

7.3质量、服务方面的进一步承诺。

7.4其他需要说明的事项，如样品等。

7.4.1招标人已对选定的或拟选定的材料进行封样，投标人应按招标人要求在时限范围内提供样品。

7.4.2样品将作为投标资格评审的主要依据，样品不合格则视为投标资格审查不合格不能参加本次投标。

7.4.3投标人中标后的封样样品将作为验货的依据。

7.4.4未中标人的样品不予退还。

八、 服务承诺

8.1中标单位立即与有关部门办理业务手续，及时供货并签订合同。

8.2保证在招标方要求的时效内供货，不得延误；若供货不及时产生的一切后果及所有损失由中标单位负责。

8.3对所供物资的运输能力、装卸条件要有充分保证。

8.4招标价格一经确定，不得更改，否则视为违约。

8.5本招标文件、投标文件与合同具有同等法律效力。

九、结算方式

9.1到货款：货物运卸至工程地点经甲方签字确认收到且完成验收合格后每月按送货单办理入账手续，根据甲方付款节点：1、正负零  2、十三层支付已办结算的 60%，主体结构验收合格后付总结算的70%，工程整体竣工支付总货款的85%，工程结算完成后六个月内支付总货款的95%.剩余5%作为质保金，质保期两年。

9.2 质保金：质保期内由于乙方不履行本合同义务发生的费用从质保金内扣除，质保期结束后30个工作日内甲方付清剩余质保金。

9.3支付费用的宽限期为贰个月。宽限期内应支付的款项不计息。

9.4以下文件构成乙方结算文件：

9.5.1甲方物资部签署的供货清单；

9.5.2四方（甲方、乙方、监理方、业主方）验收合格证明；

9.5.3系统调试合格证明；

9.5.4整体工程竣工调试合格证明。

十、

联系人：卢艳超；联系电话：13331006129