合同条款

合同编号：

签字时间：

签字地点：

合同双方：                       (以下简称买方)

(以下简称卖方)

买卖双方达成协议，并同意按合同条款和附件签订本合同。

合同双方代表签字:

| 买 方： 名 称： 授权代表：___________________ 日 期： | 卖 方： 名 称： 授权代表：___________________ 日 期： |
| --- | --- |

### 2.1  定义和解释

为本合同双方共同理解之目的，双方同意下列定义适用于本合同。

2.1.1合同：买方与卖方签订的关于供应“合同设备”及技术服务的协议，协议包括所有有关的技术资料。

2.1.2买方：华能吐鲁番风力发电有限公司，包括其法人，该法人继任人和该法人允许的受让人。

2.1.3卖方：           公司及其法人、法人继任人和该法人允许的受让人。

2.1.4合同设备：本合同项下由卖方供应的包括附件一、二所规定的全部设备、材料、备品备件、专用工具及技术资料。

2.1.5技术资料：附件一中所规定的全部的技术文件，即合同设备及其与电厂相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件），和合同附件规定的华能托克逊白杨河风电场四期工程（49.5MW ）正确运行和维护的文件。

2.1.6服务：由卖方提供的合同设备在设计、制造、运输、安装、调试、试运行、性能保证考核试验和最终验收等阶段所提供的技术支持及合同期满后卖方的销售后服务。

2.1.7监造：是指在合同设备的制造过程中，由买方委托有资质的监造单位派出代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

2.1.8现场：合同设备的安装地点。

2.1.9分包商：卖方将本合同供货范围内任何部分转包给的任何法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。

2.1.10安装：指按照合同设备的设计图纸进行联接就位的安装工作。

2.1.11试运行：指对合同设备安装调试后进入商业运行前的运行。

2.1.12最后一批交货：指该批货物交付后，使得该组合同设备已交付的货物总价值达到合同设备98%以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。

2.1.13设备缺陷：是指卖方因设计、制造错误或疏忽及外购设备所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2.1.14监造代表：由买方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。

2.1.15性能保证考核试验：按合同附件一规定而进行的合同设备的性能保证值的考核试验。

2.1.16临时验收：合同设备的性能保证考核试验结果达到本合同附件一规定的所有保证值后进行的验收。

2.1.17最终验收：按合同规定的保证期满后对合同设备进行的验收。

2.1.18保证期：临时验收证书签发后的一年期间。

2.1.19交货地点：华能托克逊白杨河风电场四期工程（49.5MW ）工程项目施工现场。

2.1.20大件：重量超过二十吨和/或尺寸超过9×3×3米的货物。

### 2.2  合同标的

2.2.1本合同向买方提供设备应是全新的，技术先进的、成熟的、完整的，设计性能应符合附件一规定的性能保证值要求，并包括为保证合同设备安全、可靠、经济、高效和稳定运行所需的设计服务、安装、调试、试运行、商业运行、维修所需要的技术服务（以下在本合同中统称“技术服务”）。卖方提供的供货范围、技术资料和技术服务按本合同有关附件执行。

本合同货物为：直埋光缆采购，具体详见技术协议。

2.2.2合同设备的技术规范、指标、性能和有关技术条件见本合同附件一。

2.2.3卖方将负责本合同设备相应的设计服务及技术资料，其费用包括在合同第二章第2.3.1条总价第（1）项设备价格内。

2.2.4卖方应按合同的规定派遣代表到合同设备的安装现场对合同设备的安装、调试、试运行和性能保证考核试验进行技术服务。

2.2.5卖方应负责对买方的技术人员进行培训。

2.2.6自本合同生效日起一年内，卖方有义务向买方免费提供与本合同设备有关的最新或经改进的运行经验及技术方面的改进资料，提供这些资料不构成任何专利转让和技术转让。并有义务继续以优惠的价格和条件供应买方为维护合同设备正常运行所需的备品备件。

2.2.7在合同设备临时验收后，对设备进行第一次停机检查和修理时，卖方有义务根据买方需要随时派出技术人员参加指导这项工作。

2.2.8双方确认的本合同设备的供货商及分包商，未经买方同意不得改变。

2.2.9对卖方选择的设备分包商，必须事先经买方确认。卖方应对分包设备的设计、质量、交货进度、接口、技术服务等技术和商务方面的问题负全责。

2.2.10为了满足工期进度要求，合同签字后，卖方应按合同附件的要求及时向买方提供所需技术资料和图纸。

### 2.3  价格

2.3.1合同条款2.2中规定的由卖方供应的合同设备、备品备件及专用工具、技术服务的总价为       元人民币（大写：      圆整），上述合同总价为固定价格，其分项价格如下：

（1）设备价格（包括相应的设计服务及技术资料）：    元人民币（大写：   圆整）；

（2）备品备件及专用工具价格：     元人民币（大写：     圆整）；

（3）技术服务费：     元人民币（大写：     圆整）。

2.3.2上述合同总价中第2.3.1条第（1）项的设备价格，第（2）项的备品备件及专用工具价格是DDP（适用国际贸易术语解释通则2000年版）合同设备华能白杨河风电场四期工程（49.5MW ）工程项目施工现场买方指定地点交货价格，包括适于长途内陆运输和多次装卸搬运的坚固包装，以及货物堆放和装到车辆、运输保险和将货物运到指定地点的一切费用。

2.3.3合同设备的技术资料应由卖方负责交付买方，卖方应负担所有相关费用。

2.3.4上述合同总价中第2.3.1条第（3）项技术服务费应包括合同规定的卖方服务及参与范围的卖方技术服务人员的所有费用、卖方为买方技术人员的技术培训费用。

2.3.5合同总价的详细分项价格表见本合同附件二。

2.3.6虽然本合同规定了所有设备、技术资料、备品备件及专用工具、技术服务等范围，但在执行合同过程中，若发现有任何漏项、短缺及合同附件中并未列入但按合同技术规范规定确实是卖方供货范围中应该有的，或是需要满足本合同附件一对合同设备性能保证值要求的，均应由卖方负责免费将漏缺的设备、备品备件及专用工具、材料和技术资料补上。

2.3.7买方人员赴卖方（国内外）工厂参加检验、培训、联络会议的往返机票及食宿费用由买方自理。

### 2.4  支付与支付条件

2.4.1本合同项下的一切支付，买方可通过电汇/网银/汇票等方式支付。卖方应支付给买方的任何费用，将由卖方通过电汇/网银/汇票等方式支付。

2.4.2买方在本合同生效后，将对本合同项下2.3.1条中规定的合同总价按下列办法及比例支付给卖方，即：1:4:4:1。

2.4.2.1买方收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内将合同总价的10%，计：________元人民币（大写：         ），支付给卖方作为预付款。

（1）金额为合同总价10%的收款收据(正本一份，复印件四份并加盖财务专用章)。

（2）由卖方开户银行开具的金额为合同总价10%的不可撤销的以买方为受益人的履约保函，履约保函金额为           万元人民币。

2.4.2.2买方收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内将合同总价的40%，总计：       元人民币（大写：      ），支付给卖方作为到货设备款（卖方应按合同规定的进度发货）。

（1）要支付部分的到货设备（达到可安装调试）清单一份。

（2）由买方施工现场代表签署的到货设备已移交买方的证明书原件一份。

（3）设备合同总价（100%）货值的增值税专用发票(正本一份，复印件四份)。

（4）应注明到货设备货价及支付金额（即货价40%）的收款收据(正本一份，复印件四份并加盖财务专用章)。

2.4.2.3买方将分两次向卖方支付合同总价的40%，计：    元人民币（大写：     ）：

（1）根据本合同条款第2.9条规定，在合同设备通过性能试验并带电运行正常，及本合同中规定的所有货物（包括备品备件）均已100%交付完毕后，买方在收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内向卖方支付合同总价的40%，计：     元人民币（大写：_________）：

a.买方根据本合同条款第2.9条的规定，在合同设备通过性能试验带电运行正常后颁发的验收证明书副本一份。

b.金额为合同总价的40%收款收据(正本一份，复印件四份并加盖财务专用章)。

2.4.2.4买方将根据本合同条款第2.9条和条款第2.10条规定，在合同设备通过最终验收，买方在收到卖方提交的下列单据且经审核无误后三十天内向卖方支付合同总价的10%，计：________元人民币（大写：________）：

(1)买方根据本合同条款第2.9条和条款第2.10条的规定签发的合同设备的最终验收证书副本一份。

(2)买方出具的关于卖方银行不可撤消的银行履约保证函已到期的信件副本一份。

(3)生产部门提供带电运行一年的报告。

(4)金额为合同总价的10%收款收据(正本一份，复印件四份并加盖财务专用章)。

2.4.3根据本合同条款第2.7条到条款第2.10条的规定，如果卖方向买方支付损坏赔偿费、现场加工及代采购费、罚款时，卖方应在接到买方的书面索赔通知后一个月内，用电汇方式将款项由卖方银行汇入买方银行的买方帐户。如逾期不交，买方有权在本合同项下的下一期应支付给卖方的款项中将这部分索赔金额及其利息（按年利率8%计算）扣除。

2.4.4卖方出具的用于支付保证函等方面的银行费用均由卖方自己承担。

2.4.5卖方增值税专用发票/服务业发票价值应与相应设备/技术服务的实际价值相符，如有不符，买方有权拒付货款/技术服务款。

### 2.5  交货与交货条件

2.5.1卖方应按DDP合同设备施工现场买方指定地点交货条件将本合同附件规定的全部货物按期运至安装现场并交于买方。

2.5.2卖方应在合同生效后，按本合同的规定向买方提交一份清楚的分期交货一览表，包括每批货物名称、粗略的总重量、交货日期等。

2.5.3货物运抵安装现场并由买方现场代表签发收货证明的日期为实际交付日期。此日期即本合同条款2.10.11条计算清偿迟交货物损失的根据。

2.5.4在每批货物启运前10天内，卖方应以传真通知买方：货物备妥待运日期，货物清单、货物重量、货物体积、包装数量和预期运抵现场的时间。

2.5.5在没有满足本合同条款第2.8条的规定的检查和试验前，卖方不得发出任何货物；在没有取得买方同意前，卖方不得超前发货计划进行发货。

2.5.6合同规定的发货计划中没有列明的货物应经双方同意，按照安装进度交货。

2.5.7不论是按照本合同或在以后由卖方供应的备品备件均应与原来相应的部件完全相同或可互相调换，在技术规格上也应完全符合。

2.5.8在保证期内由于卖方过失或疏忽造成的其供应的设备、备品备件缺陷或在保证期满后三年内由于卖方供应的合同设备、备品备件的潜在缺陷而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的部件或设备，则卖方应免费将动用的备品备件补齐，按DDP方式运到电厂。

2.5.9全部技术资料由卖方负责交给买方在施工现场的代表，其一切相关费用均由卖方承担。资料内容和交付计划按本合同的规定办理。

2.5.10技术资料交给买方的日期即为技术资料的实际交付日期。此日期将为按合同条款第2.10条计算任何延期交付资料罚款的依据。

2.5.11为实现对设备及材料的计算机管理。卖方应在每批货物交运时随货提供装箱单明细，并附有对应的计算机U盘、光盘。

### 2.6  包装与标记

2.6.1卖方交付的合同设备应具有适合长途内陆运输多次搬运/装卸/存储的坚固包装,并应加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下，安全无损地运抵合同设备的施工现场，包装的标准与形式见合同附件一。

2.6.2卖方对包装箱内的各散装部件均应系加标签，注明设备名称，本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。

2.6.3备品备件及专用工具应分别包装并按上述2.6.2条注明内容。

2.6.4卖方应在每件包装箱的侧面上，用不褪色的油漆注明以下标记：

（1）合同号；目的地；

（2）收货人名称；

（3）设备名称及合同设备统一的箱号。凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面注以常用的标记，标明重量及挂绳位置，以便装卸搬运。

（4）生产日期、生产工厂。

2.6.5每件包装箱内应附有详细装箱单一份。

2.6.6备品备件及专用工具、消耗品均应分别包装并作出标记。

2.6.7各种材料及散部件应采用合格的包装方式进行包装。

2.6.8卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件。

2.6.9卖方所有合同设备（包含分包设备）的箱件上必须使用统一的箱号标记。

2.6.10包装箱的重心位置应明确标示。

2.6.11卖方交付的技术资料内应附有技术资料的详细清单一式四份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

2.6.12凡由于卖方包装不善，货运中保管不良致使货物遭到损坏或丢失时，卖方均应按本合同条款第2.10条的规定负责修理、更换或赔偿。

2.6.13买方有权派遣人员到卖方制造厂、主要分包单位对设备包装进行检验。但该检验均不能减轻或解除卖方对包装质量应负的责任。

### 2.7  技术服务和联络会议

2.7.1卖方负责配合买方进行合同设备的安装、调试、试运行和性能保证考核试验，并提供技术服务（包括对买方技术人员的培训）。

2.7.2卖方应在合同生效后向买方提交执行2.7.1条款中规定的技术服务工作的详细组织计划。

2.7.3如遇有重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时会议的方案及开会的日期、地点。在没有非常情况下，另一方应同意参加。

2.7.4各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为本合同的一部分，双方均应执行。

2.7.5卖方提出的并经双方在联络会上确定的内容在未经买方书面同意前不得改变或修改，但买方有权随时提出变更或修改，以适应现场条件的要求，并向卖方作相应的通知，双方将就要求变更的请求共同进行研究。

2.7.6买方有权将卖方的概念设计、施工设计、技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同设备的资料、图纸等复印分发给买方为本工程而签订的其它合同的供货商。

2.7.7合同双方应指派授权人员负责各项联络以及在施工工程中商议有关安装、调试、试运行、检验、验收等事项。

2.7.8卖方应派遣称职的、合格的、有经验的人员到现场进行技术服务。

2.7.9如果在合同规定派遣技术人员范围之外的卖方的分包商人员希望参加合同设备的技术服务，他们应事前通过卖方征得买方的批准，并自负一切费用。

2.7.10卖方应对其分包供货商的一切有关供货范围、技术接口和技术服务等负责。

2.7.11卖方应保证其技术服务的人员皆全力为合同设备服务，并保证不会发生任何违背这一原则的行为，卖方及买方都将为此提供各种条件以便双方密切协作，顺利开展工作。

2.7.12在协调合作过程中如发生不可解决的分歧问题，应提交合同各方指定的高级负责人来讨论解决，在分歧解决前仍应按照原来的内容进行。

2.7.13如果由于卖方服务的疏忽，在执行合同上造成双方一致承认的延误，每延误工期一周卖方将支付合同总价1%的违约赔偿金，这部分赔偿金最高将不超过合同总价的10%。

### 2.8  标准与检验

2.8.1如买方认为必要，卖方应提供经买方确认的合同设备所用的材料、制造和检验标准、设计和制造标准的文本。

2.8.2由卖方供应的所有货物，应有制造厂出具的并经卖方签署的产品质量合格证和检验记录、试验报告，以作为交货的质量证明文件。如果买方认为必要，某些主要设备的检验记录还应由买方代表见证并会签。

2.8.3卖方应向买方提供制造和质量检验报告。

2.8.4卖方应在合同设备组装和检验前一个月，将检验和组装的初步计划通知买方。买方有权派员到制造厂了解设备组装、检验、试验和设备包装情况，在检验中如发现设备和任何部件有缺陷或不符合本合同规定的标准或包装要求时，买方代表有权提出意见，卖方应予以充分考虑，并采取相应措施以保证交货质量。

2.8.5如买方未派出人员参加上述检验工作，卖方可自行检验并作出报告，不论买方人员是否参与了出厂检验或会签了检验报告，均不能被视为卖方按合同第2.10条规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除或减轻卖方对合同设备在现场进行设备检验应负的责任。

2.8.6货物运到现场交付买方后，买方应尽快安排开箱检验，检验货物的数量、规格和外观，如发现有任何短缺、损坏或变质情况应立即通知卖方。

2.8.7现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方或买方单方面（如果卖方代表未能参加）的代表签字，作为买方向卖方提出修理或更换索赔的有效证据。

2.8.8如双方在会同检验中对检验结果不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局复检。如果需要，商检局出具的商检证书应作为买方向卖方索赔时的证据且是双方必须遵循的最终检验结果。

2.8.9卖方接到买方提出的索赔通知书后，应按尽快自费修理、换货或补发短缺部分。由此产生的制造、修理和运保费以及支付的商检费用均由卖方负担。

2.8.10卖方对索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后一个星期内提出复议，否则索赔即告成立。如有异议，双方需进行商议。如果买方认为必要，可同意卖方在接到索赔通知后一个星期内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复检。

2.8.11卖方修理或换货的时间，以不影响工程建设进度为原则，但不迟于卖方责任得到证实后一周。

2.8.12买方对现场检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物到达合同设备的现场之日后的六个月。

2.8.13买方在现场进行的到货检查，不论有否卖方人员参加或买方的索赔或商检局的决定所产生的责任均不能被视为卖方按合同条款第2.10条及附件一的规定应承担的质量保证责任的解除。

2.8.14买方有权在供货期间向卖方派遣代表，负责联系设备、图纸的催交以及设备检验等事宜。买方有权检查买方支付给卖方的合同款项的使用情况，卖方应负责接待，并配合工作。

### 2.9  安装、调试、带电运行、性能考核试验和验收

2.9.1买方负责根据卖方提供的技术资料并在卖方技术人员的指导下进行合同设备的安装。双方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备尽快投产。

2.9.2合同设备安装完毕后即由买方负责、卖方协助制定调试计划并实施。

2.9.3性能保证考核试验应在合同设备全部安装、调试完毕后进行。性能考核试验应由买、卖双方参加。该考核试验的目的是为了验证本合同设备是否达到合同附件一所规定的各项技术指标。当合同设备运转稳定，达到本合同附件一所规定的各项技术指标后，则考核认为合格。此后十天内，买方应签署合同设备的临时验收证书交给卖方。

2.9.4在不影响合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，买方可同意在卖方保证自费并在双方同意的时间内修复上述微小缺陷的条件下签署临时验收证书。如因买方原因不能进行性能保证考核试验，则合同设备全部到货之日后18个月即被认为买方已临时验收，并不迟于十天签署临时验收证书。无论如何，性能考核试验应在适当的时间由卖方参加进行。

2.9.5如在第一次性能保证考核试验时达不到本合同附件一所规定的一项或多项保证值或技术性能时，则双方应共同分析原因，澄清责任并由责任一方采取措施。

（1）如属卖方原因，双方可视情况，再确定第二次性能保证考核试验，但第二次考核试验开始时间不得于第一次考核试验结束后一个月，或在特殊情况下，在双方同意的时间内进行，第二次考核试验所发生的费用（人工材料费、备品备件、消耗品、各种材料机具费等）应由卖方负担。

（2）如属买方原因，也应进行第二次性能保证考核试验，但第二次考核试验开始时间不得迟于第一次考核试验结束后一个月内进行，或在特殊情况下，在双方同意的时间内进行，买方将负担第二次考核试验所发生的费用。

2.9.6在第二次性能保证考核试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件一所规定的保证值或技术性能，双方应共同研究，分析原因，澄清责任，并以下述方式解决责任问题：

（1）如属卖方原因，则应按本合同条款第2.10条执行。

（2）如属买方原因，合同设备即被认为验收，由买方代表签署合同设备的临时验收证书交给卖方。

2.9.7不管性能保证考核试验进行一次或两次，买方将在签发临时验收证书后运行一年出具最终验收证明，卖方银行出具的履约保函有效期至合同设备带电验收合格后三十天。

2.9.8临时验收证书只是证明卖方所提供的设备性能和参数截至出具临时验收证书时可以按合同要求予以接受，但并不能被视为卖方对合同设备在保证期内损坏所应负责任解除的证据，同样，即使卖方的履约保函业已终止，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备在保证期终止后三年内因潜在缺陷造成的损失所应负责任解除的证据。“潜在缺陷”是指由于卖方在设计，材料采购和检验，制造和技术服务上的疏忽而造成的在保证期后不能被发现的设备的缺陷。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到保证期终止后三年，当发现这类潜在缺陷时，卖方应按照本合同条款第2.10.5条的规定进行修理或调换。

2.9.9在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要对合同设备进行的检查、试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应将有关设备作好安排以便于上述工作，卖方应负担一切相关的费用。

### 2.10  保证、索赔与罚款

2.10.1卖方保证其供应的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的，质量是优良的，设备的造型均符合安全可靠，有效运行和易于维护的要求。卖方保证根据本合同规定所交付的技术资料，是清晰、完整和内容正确的并能满足合同设备的安装、调试、运行、维护和设备保管及管理方面的要求。合同设备的保证期应为自买方出具临时验收证书起一年止。

2.10.2在本合同签字后，卖方将提供由银行出具的履约保函，面值第2.3.1条款中合同总价的10%，其格式按合同附件三，该履约保函由卖方在本合同签字后的14天内出具，其有效期自保函开立之日起至合同设备带电验收合格后30天为止。

2.10.3本合同执行期间，如果由于卖方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于卖方设计错误或技术服务人员的错误，造成工程返工，设备损坏，卖方应立即无偿换货，修理或赔偿买方所蒙受的直接损失。如需换货，卖方应负担由此产生的一切费用（包括拆卸、再安装、调试费用等）。换货或修理时间应不迟于证实属卖方责任之日起一个月内。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书及卖方技术人员的指导而造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务在接到买方通知后尽快提供所需更的部件，如是紧急部件，卖方应安排运抵电厂，所有费用均由买方负担。

2.10.4保证期满后，买方应在三十天内出具本合同设备保证期满最终验收证书交给卖方，在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。

2.10.5在保证期内，如发现卖方提供的设备有缺陷或损坏，买方有权向卖方提出要求修理或更换。卖方在收到买方索赔证书后，应立即无偿修理、换货，由此产生的一切费用均由卖方承担。

2.10.6如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷或损坏的设备而使本合同设备的建设和运行被延迟或中断，则保证期应按实际被延误或中断的时间做相应的延长。

2.10.7在卖方履约保函保证期满后三十天之内，如果发现设备缺陷，此时，买方出具的索赔证书仍然有效。

2.10.8由于卖方责任，在合同条款第2.9条规定的性能保证考核试验后，如经第二次考核试验仍不能达到本合同附件一所规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担罚款，其计算方法如下：

（1）整机在调试验收后5年内应不出现设备故障。每发生一次故障处罚3万元；

（2）其它未达到性能保证指标的项目，由双方协商赔付。

如上述任何一项与保证值的差值超过以上条款指出的罚款率的5倍时，买方有权要求卖方以更大的罚款率来支付罚款，其具体罚款率可由双方协商决定，如果达不成协议，买方有权暂停全部或一部分性能考核试验，此时买方有权要求卖方在买方同意的时间内造出替换件或向另一家制造厂订购满意的设备，由此而造成的延误，卖方应按照本合同第2.10.11条支付违约赔偿金。卖方支付最后一笔罚款或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日即为买方承认设备可以临时验收并出具临时验收证书之日，该证书一式二份由卖方会签，双方各执一份。

其它未达到性能保证指标的项目，由双方协商赔付。

2.10.9合同设备任何部件其正常运行寿命比卖方保证期短，则保证期按寿命期计算。但卖方应提供此类设备部件清单，并经买方确认。卖方应提供足够的此类设备部件，以保证保证期和保证期满后两年内的备件的使用。

2.10.10任何合同设备在保证期内进行了缺陷的修正则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

2.10.11如果卖方未能按本合同的规定交货时（人力不可抗拒事件除外），买方有权按下列比例向卖方收取罚款：

每迟交一周罚迟交货物金额的1%；不满一周按一周计算。卖方支付迟交罚款，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

对安装、试运行有重大影响的货物迟交超4周时，买方应保留与卖方协商的权力，共同商定卖方应向买方赔偿买方的损失，如协商不能达成一致时，买方有权终止部分或全部合同。

2.10.12如果由于卖方责任所造成的修理或换货而使合同设备的起动延误时，则卖方虽已承担了修理或换货的义务，但还应按第2.10.11条的规定支付设备迟交罚款，时间从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场完成修好的日期为至。如果卖方要求在现场进行修理，买方应尽量提供充分的合作，发生的费用将由卖方负担。

2.10.13如由于卖方责任未能按本合同规定的交付日期交付技术文件时，则每迟交一周罚款5000元人民币，不足一周不计。累计迟交资料罚款总额不超过合同总价的2%。

2.10.14若买方原因，未能按照本合同规定的交付日期支付卖方合同款项时，则每迟付一周罚款5000元人民币，不足一周不计。累计迟付合同货款罚款总额不超过合同总价的2%。

### 2.11  保险

2.11.1卖方应根据本合同的要求向保险公司投保合同设备运输保险。保险区段为卖方仓库到施工现场交货验货无误后为止。

2.11.2如果交付的合同设备在运输途中发生丢失或损坏，卖方应与保险公司联系进行索赔。该索赔并不影响卖方及时向买方提供丢失或损坏合同设备的义务。无论丢失或损坏是否属于保险公司的赔偿范围，不能按要求向买方提供合同设备时，卖方均应向买方进行赔偿。

### 2.12  不可抗力

2.12.1签约双方中的任何一方，由于战争及严重火灾和水灾，台风、地震以及双方同意的其他不可抗力事件，而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限，应相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的交货的延迟而调整合同价格。

2.12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在十四天内用快递服务将有关部门出具的证明文件提交给另一方面审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而此起的延误，一旦不可抗力的影响清除后，应将此情况立即通知对方。

2.12.3不可抗力事件的影响延续至一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括安装、调试、试运行、性能考核试验和验收等问题）。

### 2.13  税费

与本合同有关的       设备生产所需的材料购买、生产增值及技术服务人员的所有税务支出，均应由卖方承担。

### 2.14  合同争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则约定在乌鲁木齐市法院起诉。

### 2.15  合同生效、变更、暂停、终止及其它

2.15.1本合同在买卖双方授权代表签字盖章并由卖方出具了履约保函后生效。

2.15.2本合同一式四份，买卖双方各执二份。四份文本具有同等效力。

2.15.3本合同附件一至三均为合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力，如果合同条款与附件条款有矛盾或不清之处，应以合同条款为准。

2.15.4双方举行的联络会议或其他会谈所作的纪要，经双方签字后作为合同的一部分。

2.15.5双方任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。卖方在取得买方同意后而选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，卖方应对其分包商的行为承担全部责任。

2.15.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得泄露给与合同设备无关的第三方，除非合同另有规定。

2.15.7买卖双方将各指定一名授权代表，负责直接处理本合同设备的技术和商务问题，授权代表的名称和联系方式将由双方于合同生效后的两周内通知对方。

2.15.8卖方不得对本合同的内容（包括附件）作任何变更，但买方可以在征得卖方同意后对合同内容进行变更，修改，取消或补充。

2.15.9如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反作出修正。如果得不到纠正，买方有权宣布暂停本合同的一部分或全部。对于这种暂停，买方无须出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

2.15.10如由于买方的原因，卖方执行合同被阻碍连续一个月以上，双方将互相协商，如有必要，买方可以暂停本合同，并应承担双方同意的在暂停期间卖方所损失的费用。

2.15.11只有买方有权随时终止本合同的一部分或全部，但应以书面通知卖方，说明终止的内容和有效日期，这时，买方应与卖方谈判经协商后承付下列费用（但由于卖方的违约或破产引起的终止除外）：

（1）终止日期前卖方已执行的全部或一部分合同价款和有关费用；

（2）卖方为执行合同而合理订购的材料设备费，这些材料及设备在买方付款后应成为买方的财产。

2.15.12如果买方为执行合同而向卖方已支付的金额（包括预付款）大于根据上述条款应向卖方支付的金额，买方有权收回其余额及利息。

2.15.13在发生合同终止的情况下：

（1）卖方应负责一切与合同有关的尚未交付给买方的文件、资料、设备（成品或半成品或材料）的存放。

（2）买方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向卖方提出的任何索赔，不论直接的或间接的。

（3）如只是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续执行不受影响。

2.15.14在执行合同中，卖方（包括其指派或指定的任何人）应被认为是一个独立的承包商而不是买方的代理人或雇员。

2.15.15合同各方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同各方均不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

2.15.16卖方对于根据本合同承担的索赔责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的100%。

### 2.16  履约保函

2.16.1卖方在合同签订后14天内，应向买方提交卖方银行出具的履约保函，金额为合同总价的10%。履约保函的有效期自开立之日起一直持续到合同设备带电验收合格后30天为止。

2.16.2卖方应按本合同附件三规定的格式出具履约保证函，费用由卖方承担。

2.16.3如果卖方在履约保函的有效期内没有履行合同项下卖方的责任和义务，买方有权从履约保函中追索。

### 2.17  法定地址

本合同双方的法定地址如下：

| 买 方: |  | 卖 方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址: |  | 地 址: |  |
| 邮 政 编 码: |  | 电 话 号 码: |  |
| 电 话 号 码: |  | 传 真 号 码: |  |
| 传 真 号 码: |  | 邮 政 编 码: |  |
| 开 户 银 行: |  | 开 户 银 行: |  |
| 帐 号: |  | 帐 号: |  |
| 纳税人登记号: |  | 纳税人登记号: |  |

| 买方（盖章）: |  | 卖方（盖章）: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买方授权代表签字： | 卖方授权代表签字： |
| 签字日期： | 签字日期： |

附件一：技术协议

以技术规范书为基础，由买卖双方共同签订。

附件二：供货范围及分项价格表

附件三：卖方银行不可撤消的履约保函（格式）

开立日期：

保证函号：

保证函金额：

受益人：华能吐鲁番风力发电有限公司

兹开立本保证函作为       公司（下称卖方）与华能托克逊白杨河风电场四期49.5MW工程项目（下称工程）提供     设备（下称货物）于      年____月    日签订的     号合同的履约保证函。

__________（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在受益人陈述卖方违约的书面通知后，本行将向受益人支付人民币         万元：

a) 卖方未能忠实地履行合同文件的全部或部分的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向受益人支付      万元人民币。

b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。

c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。

d) 本保函自开立之日起至卖方与受益人签订的合同规定的合同设备带电验收合格后30天（201  年   月   日）内有效。

e) 本保证书失效后请退还本行。

（开立行名称）

（开立行代表签字）

（公章）